# ACTA DE REUNIÓN – SPRINT N.° 1

## Proyecto: PointCheck

Metodología: Scrum
Sprint: N.° 1
Período de ejecución: Lunes 14 de abril de 2026 – Viernes 25 de abril de 2026

Duración: 2 semanas

Participantes

- Ismael Jiménez – Liderazgo técnico del backend, arquitectura y refactorización estructural.

- Benjamín Devia – Desarrollo frontend Android, revisión del prototipo móvil y adaptación de pantallas.

- Máximo Zúñiga – Documentación, modelado, seguimiento del proyecto, planificación y apoyo transversal al análisis funcional.

# 1. Contexto del Sprint

El Sprint 1 no correspondió al inicio “desde cero” del proyecto, sino al momento en que el equipo tomó un prototipo funcional previo y decidió convertirlo en la base de un nuevo producto mucho más robusto, mantenible y alineado con los objetivos del Proyecto APT. En otras palabras, esta etapa no consistió en “crear PointCheck desde nada”, sino en evaluar una solución heredada, detectar sus limitaciones y redefinirla como un sistema integral de gestión de citas, servicios y atención profesional.

Al iniciar el trabajo, el equipo se encontró con una aplicación Android que ya contenía una estructura inicial, algunas pantallas, navegación básica y componentes locales, pero que todavía no estaba preparada para soportar un producto final de titulación. El prototipo tenía valor como punto de partida, porque permitía visualizar el flujo general de una app de reservas, pero también presentaba varias debilidades: mezcla de responsabilidades, uso de componentes locales que no se ajustaban al modelo cliente-servidor deseado, una estructura poco escalable para incorporar nuevas funcionalidades y ausencia de un backend realmente integrado al flujo de negocio.

A partir de ese diagnóstico, el Sprint 1 se enfocó en una decisión fundamental: dejar de tratar el prototipo como producto final y comenzar a tratarlo como una base heredada que debía ser reestructurada. Esa decisión fue la que marcó todo el trabajo posterior del proyecto. En estas dos primeras semanas se definieron las reglas del nuevo PointCheck, se reorganizó la arquitectura Android, se incorporó el backend Spring Boot como plataforma oficial del servidor, se comenzó a modelar formalmente la base de datos y se actualizó la documentación para reflejar la nueva dirección técnica del sistema.

# 2. Objetivo del Sprint

El objetivo principal del Sprint 1 fue recibir, analizar y transformar el prototipo inicial en una base técnica viable para el nuevo PointCheck, estableciendo una arquitectura de trabajo común para el equipo y definiendo el rumbo del proyecto tanto a nivel de backend como de frontend y documentación.

En términos prácticos, este Sprint tuvo cinco propósitos centrales. El primero fue auditar el estado real del prototipo heredado, entendiendo qué partes podían reutilizarse y cuáles debían descartarse o refactorizarse. El segundo fue iniciar una reorganización arquitectónica profunda de la app Android, migrando desde una estructura más desordenada a una arquitectura por funcionalidades que permitiera escalar el sistema sin aumentar el acoplamiento. El tercero fue incorporar un backend Spring Boot propio, ya no como una idea futura sino como la base real del servidor que sostendría autenticación, reservas, perfiles y reportes. El cuarto fue formalizar el modelo de datos y comenzar a aterrizar el sistema a una estructura persistente coherente con el negocio. Y el quinto fue alinear la documentación del proyecto con la nueva visión, dejando atrás la lógica de “prototipo académico” para pasar a un desarrollo formal de título.

# 3. Reunión de inicio y análisis del prototipo heredado

La primera reunión del Sprint tuvo un carácter eminentemente técnico y estratégico. Antes de asignar tareas de programación, el equipo necesitaba ponerse de acuerdo respecto de una pregunta clave: ¿qué se iba a conservar del prototipo y qué se iba a rehacer?

Durante esta revisión se detectó que la aplicación heredada resolvía parcialmente algunos flujos visuales, pero no estaba construida con una separación clara entre capas ni con una estructura preparada para integrar un backend robusto. Existían componentes asociados a almacenamiento local, DAOs, modelos y repositorios que habían servido para prototipar la experiencia, pero que no representaban el diseño final que se quería defender ante comisión. También se observó que la navegación y la organización del código crecían de forma poco ordenada, lo que habría vuelto muy costoso agregar nuevas funciones como paneles de especialista, reportes, facturación, administración o seguridad.

A partir de ese diagnóstico, el equipo acordó varias decisiones iniciales:

- El prototipo no sería descartado completamente, pero sí sería reorganizado y depurado de forma agresiva.

- La aplicación pasaría a estructurarse con una Feature-Based Architecture, donde cada funcionalidad tuviera sus propios componentes, reduciendo el acoplamiento entre módulos.

- El backend dejaría de ser una idea pendiente y se convertiría en una prioridad inmediata, con Spring Boot como base.

- El modelo de datos debía definirse desde el comienzo, ya que muchas decisiones de frontend dependían de las entidades reales del sistema.

- La documentación no podía quedar “para el final”; debía evolucionar junto con la arquitectura, porque varias de estas decisiones serían parte de la defensa de título.

Esta reunión fue importante porque cambió la lógica del trabajo. El equipo ya no estaba “mejorando una app” de forma incremental, sino replanteando el producto completo a partir de un prototipo heredado.

# 4. Planificación del Sprint

Con ese diagnóstico ya establecido, el Sprint 1 quedó organizado alrededor de cuatro frentes paralelos: arquitectura Android, backend, modelado/documentación y coordinación del proyecto.

En la planificación se definió que Ismael concentraría el trabajo más estructural sobre la arquitectura de la app y el arranque del backend, Benjamín apoyaría la revisión del flujo visual del prototipo y la adaptación de las pantallas al nuevo orden modular, mientras que Máximo tomaría un rol clave en la consolidación documental, el modelado y el seguimiento formal de los avances, además de apoyar en la comprensión funcional del sistema.

Las tareas acordadas para estas dos semanas fueron, en esencia, las siguientes:

- Analizar el prototipo y limpiar componentes heredados que no se ajustaran al nuevo diseño.

- Migrar la app Android hacia una arquitectura Feature-Based.

- Incorporar el backend Spring Boot y dejarlo integrado al repositorio como parte oficial del proyecto.

- Comenzar el modelo de base de datos y su representación formal en documentación.

- Actualizar el DAS y otros documentos para que reflejaran la nueva arquitectura y no la versión antigua del prototipo.

- Definir una forma de trabajo por ramas que permitiera experimentar cambios sin comprometer la estabilidad del desarrollo principal.

# 5. Desarrollo del Sprint

## 5.1. Reestructuración inicial de la arquitectura Android

El trabajo más visible del arranque fue la primera gran reorganización del frontend Android. El 18 de abril de 2026 aparece el commit “Nueva arquitectura feature-based-arquitecture”, que marca el inicio formal de la migración estructural del prototipo hacia una organización por funcionalidades .

Esta modificación fue mucho más que un simple cambio de carpetas. En la práctica, implicó revisar la forma en que el prototipo estaba distribuido y comenzar a separar responsabilidades por dominio funcional. Se eliminaron o movieron componentes que respondían a la organización anterior —como DAOs, clases de base de datos local, capas de red antiguas, preferencias y pantallas ubicadas en estructuras poco consistentes— para abrir paso a una arquitectura más limpia, donde los módulos del sistema pudieran crecer de forma independiente.

La relevancia de esta decisión es que desde el primer Sprint el equipo entendió que el verdadero problema del prototipo no era únicamente “que le faltaran pantallas” o “que no tuviera backend”, sino que su estructura de crecimiento no era sostenible. Si se intentaba construir todo el proyecto final sobre la organización original, cada nueva funcionalidad habría incrementado la complejidad de forma desproporcionada. La Feature-Based Architecture, en cambio, permitía que el sistema evolucionara por dominios —auth, reservations, services, dashboard, billing, etc.— y no por capas desordenadas o componentes sueltos.

En esta etapa la app comenzó a dejar atrás la lógica de prototipo local y a prepararse para convertirse en un cliente real de un backend propio. Aunque todavía no estaban listas todas las pantallas ni todos los endpoints, sí se instaló la base arquitectónica que después sostendría el resto del proyecto.

## 5.2. Conversaciones técnicas sobre qué mejorar del prototipo

Durante el Sprint 1, varias reuniones técnicas giraron en torno a una discusión recurrente: qué elementos del prototipo debían mantenerse como referencia visual y cuáles debían eliminarse por completo.

Se concluyó que el prototipo aportaba valor en tres aspectos: ayudaba a visualizar el flujo general de navegación, entregaba una idea preliminar del tipo de usuario que usaría la aplicación y permitía acelerar la construcción de nuevas pantallas al contar con una base visual previa. Sin embargo, también se detectaron múltiples debilidades que el equipo acordó corregir desde el inicio:

### a) Dependencia excesiva de almacenamiento local y estructuras de prueba

El prototipo utilizaba componentes locales pensados para desarrollo temprano, como DAOs, base de datos Room y repositorios que simulaban persistencia o no respondían a un backend real. El equipo decidió que eso no era suficiente para una solución de producción ni para un proyecto de titulación que debía demostrar integración cliente-servidor. Por ello, el Sprint 1 incluyó una primera limpieza de estos elementos y la preparación de una capa de red más seria.

### b) Organización del código poco escalable

El código heredado estaba funcionalmente disperso. Había clases de datos, pantallas, navegación y utilidades que convivían sin una separación suficientemente clara. La conversación interna fue que, si el proyecto pretendía incorporar reservas, atención, billing, reportes, clima, GPS, panel administrativo y seguridad, la única forma de hacerlo sin colapsar la mantenibilidad era reorganizar la base desde ya.

### c) Ausencia de un backend propio como núcleo del negocio

El prototipo se entendía más como una app que como una plataforma completa. El equipo acordó que el nuevo PointCheck debía ser tratado como un sistema distribuido, donde la app móvil fuera solo la capa cliente de un backend con reglas de negocio, persistencia y servicios externos.

### d) Modelo de datos insuficientemente formalizado

Otra conversación importante fue que el prototipo resolvía parte del flujo visual, pero no contaba todavía con un modelo de datos sólido, documentado y listo para crecer. Para evitar rediseños posteriores costosos, el Sprint 1 incorporó la construcción del esquema de base de datos como una tarea prioritaria.

### e) Necesidad de documentación viva

Se detectó además que no bastaba con programar; había que ir dejando trazabilidad formal de la arquitectura, los cambios y la lógica del sistema. Eso llevó a reforzar desde el inicio el trabajo documental paralelo al desarrollo técnico.

Estas conversaciones fueron importantes porque explican por qué el Sprint 1 no se limitó a “arreglar bugs” o “hacer un login”, sino que estuvo enfocado en rediseñar la base del proyecto.

## 5.3. Incorporación del backend Spring Boot

La segunda gran decisión del Sprint fue incorporar formalmente el backend al proyecto. Esto queda reflejado en el commit “Add Spring Boot backend” del 20 de abril de 2026 y en su posterior integración a la rama principal mediante el merge del 21 de abril, descrito como “se añade backend básico el cual modificaremos durante la semana para hacerlo funcional” .

Este punto fue clave porque convirtió a PointCheck en un sistema con dos frentes reales de desarrollo. Hasta ese momento el prototipo estaba centrado principalmente en la aplicación Android, pero a partir de este Sprint el backend pasó a ser un componente estructural del producto.

La incorporación inicial de Spring Boot no significó que el servidor estuviera completo, sino que se instaló la base sobre la cual se construirían posteriormente los módulos de autenticación, reservas, perfiles profesionales, categorías, atención, billing, dashboard y reportes. Lo importante es que el equipo no esperó a “terminar el frontend” para pensar en el servidor, sino que asumió desde el inicio que el proyecto debía crecer de forma integrada.

Además, en las conversaciones de esta etapa se dejó establecido que el backend no iba a limitarse a exponer datos, sino que debía concentrar la lógica de negocio del sistema. Esa visión sería decisiva más adelante, cuando se implementaran validaciones de horarios, roles, reportes, auditoría, seguridad y facturación.

## 5.4. Consolidación del trabajo documental y redefinición formal del proyecto

Mientras se producía la refactorización técnica, también se avanzó en un trabajo documental intenso. El 18 de abril aparecen commits asociados al detalle de avance de arquitectura y base de datos, así como ajustes de Carta Gantt . Luego, el 21 de abril se registra una secuencia importante de actualizaciones sobre el DAS: revisión, mejora y consolidación del documento final, además de reorganización de documentos descartados y versiones previas .

Este bloque documental fue especialmente relevante porque muestra que el equipo no trató la documentación como una formalidad posterior, sino como una herramienta de gobierno del proyecto. En este Sprint se hizo necesario reescribir y ajustar el DAS porque la solución que se iba a desarrollar ya no era el prototipo original: había cambiado la arquitectura, se había incorporado un backend y el modelo del sistema se estaba formalizando.

La documentación cumplió entonces tres funciones simultáneas:

- Dejar trazabilidad del cambio de enfoque: pasar de un prototipo a un sistema de título con backend, arquitectura modular y modelo de datos formal.

- Ordenar la planificación del equipo: ajustar tiempos, alcance y dependencias reales.

- Traducir las decisiones técnicas a un lenguaje defendible ante la comisión, especialmente en lo relativo a arquitectura, justificación del proyecto y diseño de solución.

## 5.5. Modelado de datos y primera formalización de la base de datos

La segunda semana del Sprint estuvo fuertemente marcada por la necesidad de formalizar la persistencia del sistema. El 25 de abril de 2026 aparecen commits asociados al schema.sql, al modelo EER y al modelo visual de datos .

Este trabajo fue uno de los hitos más importantes del Sprint 1 porque permitió aterrizar la discusión conceptual en una estructura concreta de datos. Hasta ese momento, buena parte del análisis del sistema estaba en el nivel de arquitectura, flujo de usuario y reorganización del código. El modelado vino a responder una pregunta decisiva: cómo se representarían formalmente en la base de datos los usuarios, reservas, perfiles profesionales, servicios y demás entidades del negocio.

La construcción del esquema no solo fue una tarea técnica, sino también una forma de ordenar el alcance funcional del proyecto. A partir de este modelado el equipo comenzó a tener una visión mucho más precisa de qué entidades eran realmente centrales para PointCheck y cómo se relacionarían entre sí. Esto sería especialmente importante en los siguientes Sprints, cuando empezaran a integrarse autenticación, perfiles, reservas y catálogos de servicios con mayor profundidad.

## 5.6. Alineación inicial entre la app Android y el backend

Hacia el cierre del Sprint aparece un avance que anticipa el trabajo del Sprint 2, pero que ya forma parte de esta primera etapa de integración: el 27 de abril de 2026 se registra el commit “refactor: alinear Android auth con backend DTOs”, donde se ajustan el ApiClient, el ApiService, preferencias de usuario, DTOs de login/registro y la lógica del UserViewModel para que la autenticación Android comenzara a hablar el mismo idioma que el backend .

Aunque cronológicamente este trabajo cae al borde del siguiente Sprint, es importante incluirlo como resultado del primero porque representa la primera evidencia concreta de que la refactorización no se estaba haciendo en abstracto: la nueva arquitectura comenzaba a conectar la app con el servidor de forma real.

Esto también demuestra que el Sprint 1 no terminó únicamente con “la estructura lista”, sino con un primer puente funcional entre el frontend refactorizado y el backend recién incorporado.

# 6. Trabajo específico por área

## 6.1. Backend

Durante el Sprint 1 el backend se trabajó como una base estructural, no como un producto terminado. El foco estuvo en:

- incorporar el proyecto Spring Boot al repositorio;

- definir el backend como pieza central del sistema y no como complemento del frontend;

- comenzar a pensar el modelo de entidades y persistencia;

- preparar el terreno para la futura lógica de autenticación, reservas y perfiles;

- alinear progresivamente el contrato de datos con la app Android.

La principal ganancia de esta etapa fue que el backend dejó de ser una promesa y pasó a ser una realidad dentro del proyecto.

## 6.2. Frontend

En el frontend, el esfuerzo estuvo puesto en revisar el prototipo y convertirlo en una base mantenible. Esto implicó:

- iniciar la migración a Feature-Based Architecture;

- remover o reubicar componentes heredados de la estructura anterior;

- limpiar dependencias que respondían a un prototipo local;

- preparar las pantallas y la navegación para una integración real con backend;

- comenzar a redefinir el flujo de autenticación para ajustarlo a DTOs y servicios reales.

Más que sumar pantallas nuevas, el Sprint 1 buscó que el frontend dejara de ser una colección de vistas prototipo y pasara a ser una app lista para crecer.

## 6.3. Documentación y gestión del proyecto

El frente documental tuvo un peso especialmente alto durante estas dos semanas. Las principales acciones fueron:

- actualización y mejora del DAS;

- registro del avance de arquitectura y base de datos;

- ajuste de Carta Gantt;

- ordenamiento de documentos descartados y versiones previas;

- elaboración del modelo EER, esquema SQL y modelo visual de datos.

Este trabajo fue clave para que el proyecto no avanzara solo en código, sino también en consistencia metodológica y trazabilidad formal.

# 7. Problemas detectados durante el Sprint

El Sprint 1 también permitió visibilizar varios problemas del prototipo y del proceso de transición.

## 7.1. El prototipo no estaba preparado para escalar

La primera gran dificultad fue constatar que la base heredada no resistiría bien el crecimiento funcional que el proyecto necesitaba. Esto obligó a invertir tiempo temprano en refactorización, aun cuando no generara resultados visuales inmediatos.

## 7.2. Existía una brecha entre la lógica visual del prototipo y la lógica real del negocio

La app permitía imaginar el uso del sistema, pero todavía no estaba respaldada por entidades, servicios y reglas de negocio consistentes. Esto hizo necesario trabajar en paralelo sobre arquitectura, backend y modelo de datos.

## 7.3. Riesgo de avanzar demasiado rápido en frontend sin contrato con backend

El equipo detectó que seguir construyendo pantallas sin definir el backend y los DTOs habría provocado retrabajo posterior. Por eso se decidió integrar tempranamente el servidor y comenzar la alineación de contratos.

## 7.4. Documentación desfasada respecto al nuevo enfoque

Varios documentos respondían todavía a versiones anteriores del proyecto. Esto obligó a reescribir parte importante de la documentación para que reflejara la nueva solución.

# 8. Resultados obtenidos al cierre del Sprint (Sprint Review)

Al finalizar el Sprint 1, el equipo concluyó que el objetivo principal se había cumplido: el prototipo dejó de ser una base informal y comenzó a transformarse en la estructura real del nuevo PointCheck.

Los principales resultados fueron los siguientes:

- Se definió con claridad que el proyecto ya no sería una app aislada, sino un sistema cliente-servidor.

- Se inició formalmente la Feature-Based Architecture en Android, reemplazando la organización heredada del prototipo .

- Se incorporó el backend Spring Boot al repositorio y se estableció como núcleo del servidor del proyecto .

- Se actualizaron los principales documentos de arquitectura y seguimiento, alineándolos con el nuevo enfoque .

- Se formalizó el primer modelo de base de datos mediante esquema SQL, modelo EER y representación visual .

- Se dio inicio a la alineación entre la autenticación Android y el backend mediante DTOs y ajustes de red .

En síntesis, el Sprint 1 no cerró con una gran cantidad de funcionalidades “listas para el usuario”, pero sí con algo mucho más importante: una base técnica coherente, un rumbo claro y un proyecto que ya había dejado de ser prototipo para convertirse en un desarrollo de titulación serio.

# 9. Retrospectiva del Sprint

La retrospectiva del Sprint 1 dejó varias conclusiones valiosas para el equipo.

La primera fue que haber invertido tiempo en revisar el prototipo antes de lanzarse a construir funcionalidades nuevas fue una decisión acertada. Si se hubiese continuado desarrollando sobre la estructura heredada sin cuestionarla, el proyecto probablemente habría acumulado una deuda técnica muy difícil de resolver más adelante.

La segunda fue que el trabajo debía mantenerse coordinado entre frontend, backend y documentación. El equipo comprobó que las decisiones arquitectónicas afectaban directamente el modelo de datos, la documentación y la forma en que la app debía consumir el backend, por lo que no era viable trabajar cada frente de forma completamente aislada.

La tercera conclusión fue que la arquitectura Feature-Based no era un lujo de organización, sino una necesidad práctica para el tamaño que se proyectaba para PointCheck. Desde este Sprint quedó claro que módulos como autenticación, reservas, servicios, perfiles, billing, dashboard, reportes y administración solo podrían convivir sanamente si el proyecto se mantenía modular.

Finalmente, se concluyó que el backend debía avanzar con rapidez en el Sprint siguiente, ya que la refactorización de la app necesitaba empezar a apoyarse en endpoints y contratos reales, no solo en la nueva estructura.

# 10. Acuerdos para el Sprint N.° 2

Con base en los resultados obtenidos, el equipo acordó que el Sprint 2 tendría como foco comenzar a transformar la nueva base estructural en flujos funcionales reales. Los acuerdos principales fueron:

- continuar consolidando la Feature-Based Architecture tanto en frontend como en backend;

- profundizar la integración entre la app Android y el backend, comenzando por autenticación;

- avanzar en los servicios y entidades centrales del sistema;

- seguir refinando el modelo de datos a partir de los requerimientos reales del negocio;

- comenzar a reemplazar definitivamente componentes heredados del prototipo que aún siguieran activos;

- mantener la documentación actualizada para registrar las decisiones de arquitectura, modelado e integración.

# 11. Conclusión del Sprint

El Sprint 1 fue, en esencia, la etapa en que el equipo tomó control del prototipo heredado y lo resignificó como la base del nuevo PointCheck. No fue un Sprint centrado en “mostrar muchas pantallas nuevas”, sino en tomar decisiones que condicionaron todo el proyecto posterior: adoptar una arquitectura modular, incorporar un backend propio, formalizar el modelo de datos y actualizar la documentación para sostener técnicamente el desarrollo.

Desde una mirada de gestión, este Sprint puede entenderse como la fase de reconversión del prototipo. El equipo no partió desde cero, pero tampoco se limitó a aceptar la solución heredada tal como estaba. En cambio, realizó un análisis crítico, identificó deuda técnica, reorganizó la estructura de la app, incorporó la base del servidor y definió el marco documental y de datos que daría soporte al resto del trabajo.

Por ello, el valor real del Sprint 1 no estuvo en la cantidad de funcionalidades visibles entregadas, sino en haber construido las condiciones necesarias para que el proyecto pudiera crecer de forma seria, escalable y defendible académicamente. Fue el Sprint donde PointCheck dejó de ser un prototipo mejorable y comenzó a convertirse en una solución integral de software.