# ACTA DE REUNIÓN – SPRINT N.° 2

## Proyecto: PointCheck

Metodología: Scrum
Sprint: N.° 2
Período de ejecución: Lunes 28 de abril de 2026 – Viernes 09 de mayo de 2026

Duración: 2 semanas

Participantes

- Ismael Jiménez – Desarrollo backend, arquitectura y refactorización técnica.

- Benjamín Devia – Desarrollo frontend Android, adaptación visual y mejora de flujos de usuario.

- Máximo Zúñiga – Documentación, modelado, apoyo funcional y seguimiento del proyecto.

# 1. Contexto del Sprint

El Sprint 2 fue la continuación directa del proceso iniciado en el Sprint 1, pero con una diferencia importante: ya no se trataba solo de recibir y reestructurar el prototipo, sino de comenzar a convertir esa nueva base en una aplicación funcional, conectada y coherente con el backend.

Si el Sprint 1 estuvo marcado por la decisión de abandonar la lógica de “prototipo aislado” y adoptar una arquitectura seria, el Sprint 2 fue el momento en que esa decisión empezó a materializarse en el código. Durante estas dos semanas el equipo comenzó a resolver uno de los problemas más importantes heredados del prototipo: la brecha entre una interfaz móvil construida para pruebas locales y un backend real con entidades, reglas de negocio y persistencia.

La prioridad dejó de ser únicamente “ordenar carpetas” o “agregar el backend al repositorio”. Ahora el desafío era lograr que la app Android y el servidor empezaran a hablar el mismo idioma. Eso implicó alinear autenticación, revisar DTOs, limpiar restos de la implementación local, fortalecer el modelo JPA del backend y reordenar tanto la navegación como los flujos visuales que ya no podían seguir funcionando como si la aplicación estuviera desconectada del servidor.

En paralelo, el equipo también aprovechó este Sprint para hacer algo que resultó muy importante a nivel de proyecto de título: comenzar a representar formalmente la solución, no solo en código, sino también mediante mockups y vistas 4+1. Eso permitió que la arquitectura y la propuesta de valor del sistema empezaran a quedar reflejadas no solo en commits técnicos, sino también en documentación visual y conceptual.

# 2. Objetivo del Sprint

El objetivo principal del Sprint 2 fue consolidar la transición desde el prototipo reorganizado hacia una aplicación cliente-servidor operativa, alineando el frontend Android con el backend Spring Boot, eliminando componentes heredados que ya no tenían sentido en la nueva arquitectura y formalizando la solución mediante documentación técnica y visual.

En términos concretos, este Sprint buscó:

- comenzar la integración real entre Android y backend, especialmente en autenticación;

- reforzar el backend con un modelo JPA más consistente y preparado para crecer;

- eliminar remanentes del prototipo local, especialmente la dependencia de Room como mecanismo de persistencia;

- continuar la limpieza de la app y de la navegación para ajustarlas a la nueva arquitectura;

- mejorar el aspecto visual de las pantallas clave y corregir flujos críticos de uso;

- complementar el desarrollo técnico con mockups, vistas 4+1 y ordenamiento documental.

En otras palabras, el Sprint 2 fue la etapa en que PointCheck empezó a comportarse menos como una app experimental y más como una plataforma real en construcción.

# 3. Reunión de planificación del Sprint

La reunión de inicio del Sprint 2 tuvo un tono bastante práctico, porque el equipo ya venía de una primera etapa intensa de análisis y refactorización. La pregunta ya no era “qué hacer con el prototipo”, sino cómo transformar la nueva arquitectura en una base funcional estable.

En esta reunión se revisó lo conseguido en el Sprint 1: la migración inicial a Feature-Based Architecture, la incorporación del backend, el primer modelo de datos y la reescritura documental. A partir de eso se detectaron tres necesidades urgentes.

La primera era cerrar la brecha entre el flujo de autenticación del frontend y los contratos del backend. Hasta ese momento todavía había partes de la app que respondían a estructuras del prototipo, por lo que el login y el registro debían alinearse con DTOs y respuestas reales.

La segunda necesidad era limpiar el legado técnico que el prototipo seguía arrastrando, particularmente el uso de Room y algunos DAOs o clases locales que ya no tenían sentido dentro de un proyecto que ahora dependía de un backend Spring Boot con JPA y API REST.

La tercera necesidad era darle mayor coherencia visual y conceptual al sistema. A medida que la app crecía, se hizo evidente que no bastaba con tener pantallas “que funcionaran”; el equipo necesitaba un lenguaje visual más consistente y también material de apoyo para la defensa futura del proyecto, como mockups y vistas arquitectónicas.

Con base en eso, el Sprint quedó orientado a una mezcla de integración, limpieza técnica, fortalecimiento del backend y formalización documental.

# 4. Actividades planificadas

Durante la planificación del Sprint se acordó trabajar en los siguientes frentes:

- Alinear la autenticación Android con los contratos y DTOs del backend.

- Eliminar estructuras heredadas del prototipo que aún dependieran de Room o persistencia local antigua.

- Reforzar el modelo del backend mediante relaciones JPA explícitas y validaciones más estrictas.

- Limpiar clases, endpoints y paquetes antiguos del backend que ya no correspondieran a la nueva arquitectura.

- Mejorar navegación, pantallas y flujos críticos de la app Android.

- Comenzar la formalización visual del proyecto mediante mockups y vistas 4+1.

- Mantener actualizada la documentación de soporte del proyecto y ordenar materiales de reflexión y avance.

# 5. Desarrollo del Sprint

## 5.1. Alineación de la autenticación Android con el backend

El primer gran bloque de trabajo de este Sprint fue la autenticación. El 27 de abril de 2026 se registra el commit “refactor: alinear Android auth con backend DTOs”, donde se modifican ApiClient, ApiService, UserPreferences, DTOs de login, registro y respuesta de usuario, además de la lógica de UserViewModel y las pantallas de login y registro .

Aunque el commit aparece justo antes del inicio formal del Sprint, en términos de trabajo corresponde claramente al arranque de esta iteración, porque responde exactamente al objetivo que se definió en la planificación: hacer que la app dejara de trabajar con supuestos del prototipo y empezara a consumir contratos reales del backend.

Este avance fue importante por varias razones. En primer lugar, porque la autenticación es la puerta de entrada al sistema; si login y registro no estaban bien resueltos, todo el flujo posterior de perfiles, reservas, billing o dashboard quedaba condicionado. En segundo lugar, porque esta alineación obligó a revisar tanto el lado Android como el lado servidor, estandarizando nombres, estructuras y datos intercambiados entre ambas capas. Y en tercer lugar, porque marcó un cambio de enfoque dentro del equipo: a partir de este momento ya no bastaba con “tener una pantalla de login”, sino que esa pantalla debía responder a un contrato backend formal y persistir correctamente el estado del usuario.

La refactorización del UserViewModel y de las preferencias del usuario fue particularmente relevante, porque permitió empezar a tratar la sesión y los datos del usuario como parte de un flujo integrado y no como un mecanismo local aislado. Este cambio sería la base para posteriores mejoras de roles, sesiones y navegación condicional.

## 5.2. Limpieza del backend heredado y consolidación de la nueva estructura

Uno de los problemas detectados al cierre del Sprint 1 era que, aunque el backend ya había sido incorporado al proyecto, todavía coexistían paquetes, controladores y modelos heredados de una organización anterior. Esto generaba ruido técnico y podía producir inconsistencias entre la nueva arquitectura y el código legado.

Por eso, el 27 de abril de 2026 también se ejecutó el commit “refactor: remover antiguos dir backend packages”, donde se eliminaron controladores, configuraciones, modelos y servicios que pertenecían a la estructura previa del backend y que ya no eran coherentes con la arquitectura actual .

Este trabajo tuvo un valor estratégico. No aportó una funcionalidad visible para el usuario final, pero sí resolvió un problema de base: evitar que el backend siguiera arrastrando clases antiguas que podían confundir al equipo, duplicar responsabilidades o incluso provocar errores al momento de escalar el sistema.

En esta etapa el backend empezó a “parecerse” más a la solución que el equipo realmente quería construir. La limpieza permitió clarificar qué paquetes, modelos y controladores serían la base oficial del proyecto, y dejó el terreno preparado para endurecer el modelo de persistencia y empezar a desarrollar servicios más complejos con menos deuda técnica.

## 5.3. Endurecimiento del modelo JPA y reorganización del dominio backend

El 30 de abril de 2026 se produce uno de los commits más importantes de este Sprint: “refactor: technical cleanup of Android UI and backend JPA alignment”. En él se documenta explícitamente el fortalecimiento del backend mediante restricciones JPA, sincronización de schema.sql, limpieza de bloques de excepción y eliminación de componentes Room heredados, además de múltiples ajustes sobre navegación, ApiService, atención, billing, autenticación y reservas .

En paralelo, ya desde el 25 de abril el equipo venía trabajando en el commit “refactor: map backend entities with explicit JPA relationships”, donde se formalizaron relaciones explícitas entre entidades como atención, billing, perfiles profesionales, reservas, servicios, suscripciones y usuarios . Aunque parte de ese trabajo comenzó al final del Sprint 1, fue durante esta segunda iteración cuando se consolidó como base del backend.

Estas modificaciones fueron decisivas porque transformaron el backend de una estructura inicial todavía inestable en un dominio mucho más consistente. El equipo dejó de pensar las entidades como simples tablas o modelos sueltos y comenzó a tratarlas como un grafo real de relaciones del negocio, con reservas asociadas a usuarios y especialistas, perfiles profesionales vinculados a servicios, registros de billing conectados a atenciones y así sucesivamente.

Esto no solo mejoró la calidad técnica del servidor, sino que también redujo el riesgo de inconsistencias futuras. A partir de aquí, el backend quedó mucho más preparado para sostener funcionalidades como agenda, reportes, historial, dashboard y facturación sin requerir rediseños constantes del modelo.

## 5.4. Eliminación de Room y transición hacia una lógica más coherente con el backend

Una de las conversaciones más importantes del Sprint 2 fue qué hacer con la persistencia local heredada del prototipo. El equipo llegó a la conclusión de que mantener Room como eje de almacenamiento de datos del usuario no era coherente con la nueva dirección del proyecto. Si PointCheck estaba migrando hacia una arquitectura cliente-servidor, no tenía sentido seguir arrastrando una base local pensada para una app que simulaba independencia del backend.

Por eso, el 30 de abril de 2026 se registra el commit “eliminación de room como caché local ahora se usa datastore”, en el que se elimina AppDatabase, se retiran clases asociadas a la antigua lógica local y se deja paso a una solución más liviana y alineada con la gestión de preferencias y sesión del usuario .

Este cambio fue importante por dos razones. Primero, porque eliminó complejidad innecesaria del frontend. La app ya no necesitaba cargar con una base de datos local pensada para un flujo que el equipo había decidido abandonar. Y segundo, porque ayudó a clarificar el rol de cada capa: la información persistente del negocio viviría en el backend, mientras que el cliente Android conservaría solo lo necesario para experiencia de usuario, sesión y configuración.

La migración hacia DataStore no fue solo una decisión técnica; fue una decisión de arquitectura. Permitió que el frontend dejara de comportarse como una app “autosuficiente” y asumiera su papel como consumidor de servicios backend.

## 5.5. Limpieza técnica de la app y preparación de flujos funcionales reales

La limpieza del Sprint 2 no se limitó al backend. También hubo una fuerte reorganización del lado Android. El commit del 30 de abril mencionado anteriormente afectó navegación, ApiService, pantallas de atención, billing, reservas y autenticación, además de eliminar DAOs y modelos locales que habían quedado obsoletos .

En esta etapa el equipo comenzó a asumir algo que sería clave para el resto del proyecto: muchas pantallas del prototipo debían seguir existiendo, pero ya no podían depender de la misma lógica con la que habían sido construidas inicialmente. La pantalla de reservas, por ejemplo, ya no podía pensarse solo como una vista con estado local; debía responder a DTOs, repositorios y respuestas del backend. Lo mismo ocurría con billing, atención y autenticación.

Esto obligó a revisar ViewModels, repositorios, contratos de red y navegación, buscando que la app empezara a reflejar la estructura del backend y no solo una maqueta funcional.

## 5.6. Formalización visual del proyecto: mockups y vistas 4+1

Mientras el equipo trabajaba en la integración técnica, también se produjo un avance importante en documentación visual. El 1 de mayo de 2026 se añadieron los mockups de diseño del proyecto y las vistas 4+1, incluyendo vista de escenario, procesos, despliegue físico, desarrollo y vista lógica del sistema .

Este punto es especialmente importante para entender el carácter de este Sprint. No se trató solo de “hacer que el código compile”; el equipo estaba simultáneamente construyendo una narrativa arquitectónica y de producto. Los mockups ayudaron a visualizar cómo debía evolucionar la experiencia de usuario a partir del prototipo, mientras que las vistas 4+1 permitieron representar el sistema desde una perspectiva más profesional: casos de uso, procesos, despliegue, lógica y desarrollo.

Este trabajo documental fue clave para dos propósitos. Por un lado, ayudó a alinear al propio equipo respecto de la solución que estaba construyendo. Por otro, empezó a generar material de alto valor para futuras entregas, informes y defensa de título, ya que permitía explicar PointCheck no solo como una aplicación, sino como una solución de software con arquitectura formal.

## 5.7. Ordenamiento documental y consolidación de materiales de avance

El 1 de mayo también se registran commits relacionados con la reorganización de la carpeta de reflexiones, el traslado de pautas de avance y el ordenamiento de materiales documentales asociados al proyecto . Aunque estos cambios no alteran la lógica de la app, sí muestran algo relevante: el equipo estaba consolidando la documentación como un activo del proyecto y no como un agregado tardío.

En esta etapa la documentación ya no solo registraba el “qué se hizo”, sino también el “cómo se está conceptualizando la solución”. Esto permitió mantener la trazabilidad entre la arquitectura implementada, la arquitectura documentada y la arquitectura que luego sería defendida académicamente.

## 5.8. Pulido visual Material 3 y corrección de flujos críticos

El cierre del Sprint estuvo marcado por un gran esfuerzo de estabilización visual y de experiencia de usuario. El 7 de mayo de 2026 se registra el commit “refactor: pulido visual Material 3 y corrección de flujos críticos”, donde se rediseñan y mejoran múltiples pantallas: ProfessionalProfileScreen, ScheduledScreen, AttentionScreen, BillingScreen, SubscriptionScreen, BookingScreen, ServiceListScreen, además de las pantallas de login y registro .

Este commit fue especialmente significativo porque demuestra que el Sprint 2 no fue solo una etapa de “backend y limpieza”. También fue el momento en que el frontend empezó a abandonar la apariencia de prototipo y a adquirir una identidad visual más coherente. El rediseño de ProfessionalProfileScreen a un esquema basado en cards, la mejora del flujo stepper en atención, el pulido de reservas y la estandarización de navegación mediante íconos AutoMirrored reflejan un esfuerzo por hacer que la experiencia del usuario se sintiera más profesional, consistente y cercana a un producto real.

Además, la verificación de compilación general mediante gradlew clean assembleDebug, mencionada en el propio commit, da cuenta de que el equipo no estaba solo “maquillando pantallas”, sino cerrando un ciclo de correcciones que debía dejar el sistema estable para la siguiente iteración.

# 6. Trabajo específico por área

## 6.1. Backend

Durante el Sprint 2 el backend dejó de ser una base preliminar y comenzó a consolidarse como el centro real de la lógica del sistema. El trabajo se concentró en:

- limpiar paquetes y componentes heredados del backend anterior;

- formalizar relaciones JPA explícitas entre entidades del dominio;

- sincronizar schema.sql con la estructura real del proyecto;

- preparar el backend para soportar autenticación, billing, reservas, perfiles y futuras funcionalidades sin depender de modelos inconsistentes;

- alinear el contrato de autenticación con la app Android.

El resultado fue un backend mucho más claro, menos contaminado por legado y mejor preparado para escalar.

6.2. Frontend

En el frontend, el Sprint 2 tuvo un carácter doble: limpieza estructural + mejora de experiencia. Las tareas más importantes fueron:

- adaptar login y registro al backend real;

- revisar UserViewModel, preferencias y DTOs;

- eliminar dependencia de Room y migrar la persistencia ligera hacia DataStore;

- limpiar navegación y componentes heredados;

- pulir pantallas clave con enfoque Material 3;

- rediseñar y estabilizar flujos críticos como reservas, atención, billing y perfil profesional.

La aplicación Android comenzó a parecerse menos a un prototipo con datos locales y más a una app cliente de una plataforma real.

6.3. Documentación y modelado

En documentación, el Sprint 2 fue especialmente fuerte. Se avanzó en:

- incorporación de mockups del proyecto;

- creación de vistas 4+1;

- ordenamiento de reflexiones y pautas de avance;

- consolidación visual del diseño del sistema;

- alineación entre arquitectura implementada y arquitectura documentada.

Esto ayudó a que la evolución técnica del proyecto tuviera un correlato formal y defendible.

# 7. Dificultades encontradas

## 7.1. Integrar una app pensada como prototipo local con un backend real

El principal desafío del Sprint fue que varias partes del frontend todavía estaban construidas bajo supuestos del prototipo original. Alinear eso con un backend real implicó revisar DTOs, repositorios, preferencias, navegación y flujos completos.

## 7.2. Deuda técnica asociada a Room y componentes heredados

Eliminar Room y los DAOs heredados no fue solo borrar archivos; significó revisar qué responsabilidades seguían cumpliendo esas piezas y cómo reemplazarlas de forma coherente con la nueva arquitectura.

## 7.3. Coexistencia de estructuras antiguas y nuevas en backend

Durante parte del Sprint todavía existían rastros de paquetes y controladores heredados. La limpieza fue necesaria para evitar confusiones, pero exigió revisar con cuidado qué podía eliminarse sin romper el nuevo backend.

## 7.4. Necesidad de avanzar en experiencia de usuario sin sacrificar refactorización

El equipo tuvo que equilibrar dos presiones simultáneas: seguir limpiando y estabilizando la base técnica, pero al mismo tiempo mejorar la interfaz y el flujo visual para que el proyecto avanzara de forma tangible.

# 8. Resultados obtenidos al cierre del Sprint (Sprint Review)

Al finalizar el Sprint 2, el equipo concluyó que la nueva base arquitectónica definida en el Sprint 1 había comenzado a traducirse en resultados concretos.

Los principales logros fueron los siguientes:

- La autenticación Android quedó mucho más alineada con el backend, mediante DTOs, ajustes en ApiService, preferencias y ViewModels .

- El backend fue limpiado y depurado, eliminando paquetes y componentes heredados que ya no correspondían a la nueva arquitectura .

- El dominio del backend se fortaleció mediante relaciones JPA explícitas y una estructura de persistencia más robusta .

- Se eliminó Room como persistencia local central y se migró a una estrategia más coherente con el modelo cliente-servidor, utilizando DataStore para persistencia ligera de sesión/preferencias .

- Se añadieron mockups y vistas 4+1, formalizando visualmente la solución y fortaleciendo la documentación del proyecto .

- Se realizó un pulido visual amplio sobre múltiples pantallas críticas de la app, acercando PointCheck a una experiencia de usuario más profesional y consistente .

En resumen, el Sprint 2 consiguió algo muy valioso: pasar de la simple reorganización del prototipo a una integración inicial real entre frontend y backend, sin dejar de avanzar en experiencia de usuario y formalización arquitectónica.

# 9. Retrospectiva del Sprint

La retrospectiva del Sprint 2 dejó varias conclusiones importantes.

La primera fue que el equipo había acertado al priorizar la integración temprana entre Android y backend. Si se hubiera postergado esta alineación, muchas pantallas habrían seguido evolucionando sobre contratos falsos o incompletos, generando retrabajo más adelante.

La segunda conclusión fue que la limpieza de legado era tan importante como el desarrollo de nuevas funciones. Eliminar Room, depurar paquetes antiguos y endurecer JPA no produjo grandes “demos” visuales, pero sí evitó que el sistema siguiera creciendo sobre bases inconsistentes.

La tercera fue que el proyecto necesitaba seguir avanzando en coherencia visual y usabilidad. El trabajo sobre Material 3 y el rediseño de pantallas demostró que la calidad del frontend iba a ser una dimensión importante del resultado final, no solo un acompañamiento del backend.

Finalmente, el equipo constató que la documentación estaba cumpliendo un rol estratégico. Los mockups y las vistas 4+1 no solo ayudaban a presentar el proyecto, sino también a ordenar internamente la comprensión del sistema.

# 10. Acuerdos para el Sprint N.° 3

Como resultado de la revisión y retrospectiva, se definieron los siguientes objetivos para el Sprint 3:

- profundizar la integración entre frontend y backend más allá de autenticación;

- comenzar a consolidar flujos funcionales de negocio como reservas, perfiles y servicios;

- seguir estabilizando el backend sobre la nueva base JPA;

- continuar el rediseño y mejora de pantallas clave;

- avanzar hacia una navegación más completa y coherente para distintos roles del sistema;

- mantener la documentación técnica sincronizada con la evolución real del producto.

# 11. Conclusión del Sprint

El Sprint 2 representó el momento en que PointCheck empezó a salir de la etapa de “reconversión del prototipo” para entrar en una fase de integración funcional real. Durante estas dos semanas el equipo consiguió algo fundamental: hacer que la nueva arquitectura comenzara a sostener comportamientos concretos del sistema.

La autenticación Android se alineó con el backend, el servidor fue depurado y reforzado con relaciones JPA más serias, la app dejó atrás parte importante de su legado local al eliminar Room, y la experiencia visual del frontend empezó a adquirir una forma mucho más consistente gracias al pulido Material 3 y al rediseño de pantallas clave. Paralelamente, el proyecto se formalizó mediante mockups y vistas 4+1, lo que permitió traducir las decisiones técnicas a una representación clara y defendible.

Si el Sprint 1 fue la etapa en que el equipo tomó el prototipo y redefinió su arquitectura, el Sprint 2 fue el momento en que esa arquitectura comenzó a probar su valor. PointCheck dejó de ser simplemente una base refactorizada y empezó a comportarse como una solución integrada, donde backend, frontend y documentación avanzaban en una misma dirección.