# ACTA DE REUNIÓN – SPRINT N.° 5

## Proyecto: PointCheck

Metodología: Scrum
Sprint: N.° 5
Período de ejecución: Lunes 9 de junio de 2026 – Viernes 20 de junio de 2026
Duración: 2 semanas

Participantes

- Ismael Jiménez – Desarrollo backend, seguridad y arquitectura.

- Benjamín Devia – Desarrollo frontend Android y experiencia de usuario.

- Máximo Zúñiga – Documentación, análisis funcional y seguimiento del proyecto.

# 1. Contexto del Sprint

Tras finalizar el Sprint 4, PointCheck había alcanzado una estabilidad funcional importante. Los principales módulos del sistema se encontraban operativos, el dashboard mostraba información consistente, las reservas funcionaban correctamente y la arquitectura Feature-Based ya se encontraba consolidada.

Sin embargo, durante las retrospectivas realizadas por el equipo surgió una preocupación relevante: la plataforma estaba creciendo rápidamente, pero gran parte de las decisiones iniciales habían sido pensadas para acelerar el desarrollo y no necesariamente para soportar escenarios reales de producción.

Existían aspectos relacionados con seguridad, rendimiento y escalabilidad que comenzaban a transformarse en prioridades. El sistema ya gestionaba usuarios, reservas, historiales de atención y registros financieros, por lo que resultaba necesario fortalecer la protección de datos, optimizar procesos críticos y reducir riesgos asociados al crecimiento futuro de la aplicación.

Por esta razón, el Sprint 5 fue concebido como una etapa orientada a la profesionalización técnica de PointCheck, incorporando mejoras que normalmente se encuentran en aplicaciones empresariales reales.

Durante estas dos semanas el trabajo se concentró principalmente en:

- Seguridad y protección de credenciales.

- Optimización de consultas y reportes.

- Mejora de la consistencia transaccional.

- Preparación para el uso de UUIDs.

- Optimización de navegación y acceso a datos.

- Mejoras de rendimiento y experiencia de usuario.

- Consolidación de la arquitectura para futuras versiones.

Este Sprint marca el momento en que PointCheck deja de enfocarse únicamente en funcionalidades visibles y comienza a trabajar aspectos internos fundamentales para una solución escalable y segura.

# 2. Objetivo del Sprint

El objetivo principal del Sprint 5 fue fortalecer la robustez técnica del sistema mediante la incorporación de mecanismos de seguridad, optimización de rendimiento y mejora de la consistencia de datos.

Para alcanzar este objetivo se definieron los siguientes focos:

- Implementar almacenamiento seguro de contraseñas.

- Fortalecer la arquitectura de autenticación.

- Mejorar la consistencia de procesos críticos.

- Optimizar generación de reportes.

- Reducir consumo innecesario de recursos.

- Preparar la plataforma para escalabilidad futura.

- Mejorar experiencia de usuario mediante caché local.

El propósito era que PointCheck no solo funcionara correctamente, sino que además estuviera preparado para operar bajo condiciones similares a las de un entorno productivo real.

# 3. Reunión de planificación

Durante la planificación se analizaron varios aspectos detectados en las revisiones técnicas posteriores al Sprint 4.

Uno de los hallazgos más importantes fue que las contraseñas seguían almacenándose mediante mecanismos básicos que no cumplían con estándares modernos de seguridad.

Aunque el sistema funcionaba correctamente desde el punto de vista funcional, una eventual filtración de base de datos podría exponer credenciales de usuarios.

Otro punto identificado fue el rendimiento de los reportes. Algunas consultas realizaban operaciones directamente en memoria utilizando colecciones de Kotlin, lo que podía transformarse en un problema cuando el volumen de datos creciera significativamente.

También se revisaron escenarios donde procesos compuestos podían quedar incompletos si ocurría una falla durante la ejecución. Esto era especialmente relevante en módulos como reservas, billing y atención.

Finalmente, el equipo acordó que era necesario comenzar a preparar el proyecto para futuras características avanzadas, incluyendo una mejor gestión de identificadores y mecanismos de caché local.

# 4. Actividades planificadas

Durante la reunión se definieron las siguientes tareas:

- Incorporar BCrypt para almacenamiento seguro de contraseñas.

- Refactorizar autenticación y validación de login.

- Implementar transacciones mediante @Transactional.

- Optimizar consultas de reportes utilizando SQL.

- Reducir procesamiento innecesario en memoria.

- Mejorar navegación y seguridad de rutas.

- Implementar estrategia de caché local.

- Avanzar en la migración hacia UUIDs.

- Continuar fortaleciendo dashboard y reportes.

# 5. Desarrollo del Sprint

## 5.1. Implementación de BCrypt y fortalecimiento de la autenticación

Uno de los avances más importantes del Sprint fue la incorporación de mecanismos modernos de seguridad para la gestión de credenciales.

Hasta este punto del proyecto, el sistema ya contaba con autenticación funcional, pero las contraseñas aún requerían un nivel superior de protección.

Durante este Sprint se incorporó:

- Spring Security.

- BCryptPasswordEncoder.

- Configuración centralizada de seguridad.

- Refactorización del AuthService.

La nueva lógica modificó completamente el proceso de registro.

Anteriormente, las contraseñas podían almacenarse directamente en la base de datos. A partir de esta mejora, cada contraseña pasó por un proceso de hash irreversible antes de ser persistida.

Esto significa que incluso si un atacante lograra acceder a la base de datos, no tendría acceso a las contraseñas reales de los usuarios.

Además, el proceso de login fue modificado para utilizar comparaciones seguras mediante:

passwordEncoder.matches()

en lugar de comparaciones directas entre cadenas de texto.

Este cambio constituyó uno de los mayores avances de seguridad realizados durante todo el proyecto.

## 5.2. Incorporación de transacciones mediante @Transactional

Otro bloque importante de trabajo fue la mejora de consistencia en operaciones críticas.

Durante las pruebas realizadas en Sprint anteriores se identificó que ciertos procesos estaban compuestos por múltiples pasos consecutivos.

Por ejemplo:

- Registrar una atención.

- Actualizar una reserva.

- Generar un registro financiero.

- Enviar una notificación.

Si uno de estos pasos fallaba después de haberse guardado información parcial, podían producirse inconsistencias en la base de datos.

Para solucionar este problema se incorporó:

@Transactional

en servicios críticos como:

- ReservationService.

- AttentionService.

- BillingService.

Gracias a esta mejora, si cualquier etapa del proceso falla, toda la operación es revertida automáticamente.

Esto permitió garantizar integridad transaccional y evitar datos huérfanos o estados inconsistentes.

## 5.3. Optimización de reportes y consultas SQL

Uno de los hallazgos más importantes realizados durante las pruebas de rendimiento fue que algunos reportes procesaban grandes cantidades de datos directamente en memoria.

El enfoque original utilizaba:

.filter { }
.map { }
.groupBy { }

sobre listas completas obtenidas desde la base de datos.

Aunque este enfoque funcionaba correctamente con pocos registros, podía degradar significativamente el rendimiento al aumentar el volumen de información.

Por esta razón se decidió trasladar la lógica de agregación hacia MySQL.

Se implementaron consultas especializadas mediante:

- JPQL.

- SQL Nativo.

- Anotaciones @Query.

Por ejemplo:

SELECT SUM(amount)
FROM billing_records
WHERE created_at BETWEEN ...

Esto permitió:

- Reducir uso de memoria.

- Disminuir tiempo de respuesta.

- Mejorar escalabilidad.

- Aprovechar optimizaciones del motor SQL.

Los reportes semanales y mensuales comenzaron a ejecutarse de manera considerablemente más eficiente.

## 5.4. Fortalecimiento de la seguridad de navegación

Durante la revisión arquitectónica se detectó un problema potencial relacionado con la navegación interna.

Algunas rutas recibían múltiples identificadores desde la interfaz Android.

Por ejemplo:

BillingScreen(
    reservationId,
    specialistId,
    clientId,
    amount
)

Este diseño permitía que un usuario modificara manualmente ciertos parámetros antes de realizar una operación.

Para corregir esta situación se simplificó la navegación.

La pantalla de cobros pasó a recibir únicamente:

reservationId

El backend quedó encargado de recuperar internamente:

- especialista,

- cliente,

- información financiera.

Esto convirtió a la base de datos en la única fuente confiable de información.

La mejora redujo significativamente riesgos asociados a manipulación de parámetros.

## 5.5. Implementación de caché local con Room

Otro avance importante estuvo relacionado con experiencia de usuario.

Hasta este momento, cada apertura del dashboard implicaba solicitar información al servidor.

Esto generaba:

- tiempos de espera innecesarios;

- pantallas vacías durante la carga;

- dependencia total de conexión a internet.

Para resolverlo se incorporó Room como mecanismo de persistencia local.

El primer uso se enfocó en:

### Dashboard

Las métricas principales quedaron almacenadas localmente.

Esto permitió mostrar información inmediata mientras se realizaba la sincronización con el backend.

### Clima

La integración con OpenWeather comenzó a utilizar un sistema de caché temporal de 30 minutos.

De esta manera se evitó realizar solicitudes repetitivas e innecesarias.

Los beneficios fueron inmediatos:

- menor consumo de red;

- carga más rápida;

- mejor experiencia offline.

## 5.6. Preparación para migración a UUID

Durante este Sprint también comenzó un trabajo importante relacionado con la evolución de identificadores.

Históricamente el sistema utilizaba IDs numéricos tradicionales.

Sin embargo, el equipo identificó varias limitaciones:

- facilidad para adivinar registros;

- exposición del volumen de usuarios;

- problemas futuros de sincronización.

Por ello se inició la transición hacia UUIDs.

Las ventajas esperadas eran:

- mayor seguridad;

- menor predictibilidad;

- soporte para sincronización offline;

- reducción de conflictos futuros.

Aunque la migración completa se desarrollaría en Sprint posteriores, gran parte de la infraestructura comenzó a prepararse durante esta iteración.

## 5.7. Consolidación del sistema de roles

Paralelamente se fortaleció la separación entre los tres roles principales:

### CLIENT

Se consolidaron funcionalidades de:

- Marketplace.

- Reservas.

- Historial.

- Pagos.

### SPECIALIST

Se fortalecieron:

- Gestión de servicios.

- Dashboard.

- Agenda laboral.

- Reportes.

- Finanzas.

### ADMIN

Se avanzó en:

- Gestión global de usuarios.

- Auditoría.

- Configuración global.

- Supervisión de ingresos.

Esta separación permitió alinear mejor el sistema con los objetivos funcionales definidos para el proyecto.

# 6. Trabajo por área

## 6.1. Backend

Durante este Sprint el backend experimentó mejoras orientadas principalmente a robustez.

Los avances más relevantes fueron:

- Implementación de BCrypt.

- Integración de Spring Security.

- Uso de @Transactional.

- Optimización de consultas SQL.

- Fortalecimiento de autenticación.

- Preparación para UUID.

- Mejoras de integridad de datos.

El backend comenzó a acercarse mucho más a estándares utilizados en sistemas empresariales.

## 6.2. Frontend

En Android los esfuerzos estuvieron orientados a rendimiento y experiencia de usuario.

Las principales mejoras fueron:

- Integración de Room.

- Optimización de Dashboard.

- Simplificación de navegación.

- Mejor experiencia de carga.

- Mejor gestión de errores.

- Mayor independencia respecto a identificadores expuestos.

La aplicación comenzó a sentirse considerablemente más rápida y estable.

## 6.3. Documentación

Durante este Sprint se actualizaron documentos relacionados con:

- Seguridad.

- Arquitectura.

- Roles de usuario.

- Flujos transaccionales.

- Escalabilidad.

- Integración cliente-servidor.

Además comenzó la incorporación formal de controles alineados con ISO 27001 dentro de la documentación del proyecto.

# 7. Dificultades encontradas

## 7.1. Incorporar seguridad sin romper funcionalidades existentes

Modificar el mecanismo de autenticación implicó revisar múltiples capas simultáneamente.

## 7.2. Refactorizar reportes ya operativos

Mover cálculos desde Kotlin hacia SQL requirió validar que los resultados continuaran siendo exactamente iguales.

## 7.3. Integridad transaccional

Identificar todos los procesos susceptibles a inconsistencias demandó una revisión exhaustiva de la lógica de negocio.

## 7.4. Persistencia local

La incorporación de Room implicó diseñar estrategias de sincronización entre caché y servidor.

# 8. Sprint Review

Al finalizar el Sprint se lograron los siguientes resultados:

- Contraseñas protegidas mediante BCrypt.

- Integración de Spring Security.

- Consistencia garantizada mediante @Transactional.

- Reportes optimizados utilizando SQL.

- Navegación más segura.

- Caché local con Room implementado.

- Preparación para UUID.

- Mejor experiencia de usuario.

- Mayor robustez arquitectónica.

# 9. Retrospectiva

La principal conclusión fue que PointCheck había alcanzado un nivel de madurez técnica considerablemente superior al de los primeros Sprint.

Por primera vez el foco principal ya no estuvo en agregar funcionalidades visibles, sino en mejorar aspectos internos fundamentales para cualquier plataforma profesional.

El equipo concluyó que las siguientes iteraciones deberían centrarse en:

- finalizar migración a UUID;

- consolidar seguridad;

- optimizar arquitectura completa;

- fortalecer auditoría;

- finalizar detalles para presentación y defensa.

# 10. Acuerdos para el Sprint N.° 6

Se acordó priorizar:

- Migración completa a UUID.

- Auditoría avanzada.

- Optimización final de módulos.

- Consolidación de ISO 27001.

- Pulido visual completo.

- Corrección de errores detectados en pruebas.

- Preparación para entrega final.

# 11. Conclusión

El Sprint 5 representó uno de los cambios más importantes en la evolución de PointCheck.

Mientras los Sprint anteriores estuvieron enfocados principalmente en arquitectura, integración y funcionalidades de negocio, esta iteración se concentró en transformar la plataforma en una solución técnicamente sólida.

La incorporación de BCrypt, las transacciones automáticas, la optimización de consultas, la mejora de navegación y el uso de caché local permitieron aumentar significativamente la seguridad, el rendimiento y la escalabilidad del sistema.

Gracias a estas mejoras, PointCheck dejó de ser únicamente una aplicación funcional para convertirse en una plataforma mucho más cercana a los estándares que se esperan en sistemas empresariales modernos y preparada para afrontar la etapa final del proyecto de titulación.