## 1. Guías del Proyecto APT y pautas de evaluación

### Guía definición Proyecto APT

Guía Definición Proyecto APT

Asignatura Portafolio de Título

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre Completo | Máximo Zúñiga |
| --- | --- |
| Rut | 21790448-k |
| Carrera |  |
| Sede | Plaza Oeste |

| Nombre Completo |  |
| --- | --- |
| Rut |  |
| Carrera |  |
| Sede | Plaza Oeste |

| Nombre Completo | Benjamin Andre Devia |
| --- | --- |
| Rut | 21400896-3 |
| Carrera |  |
| Sede | Plaza Oeste |

2. Descripción Proyecto APT

Es un sistema multiplataforma diseñado para digitalizar y automatizar la reserva de horas en pequeñas y medianas empresas, eliminando la fricción de las largas filas presenciales y optimizando la gestión del tiempo tanto para el cliente final como para la administración del local.

| Tema | Aplicación web/móvil de agendamiento de horas |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Software, Diseño de Interfaces de Usuario, Gestión de Bases de Datos. |
| Competencias o unidades de competencia | Diseño de arquitectura de software, modelamiento de bases de datos relacionales y desarrollo de aplicaciones con enfoque en la experiencia de usuario. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto busca resolver la congestión presencial y la pérdida de tiempo en PYMES que no cuentan con sistemas automatizados. Impacta directamente en la calidad del servicio al cliente y en la eficiencia operativa de los negocios, modernizando procesos tradicionales mediante la tecnología. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Se espera lograr una herramienta donde los clientes puedan reservar, modificar o cancelar horas desde sus dispositivos, mientras que la PYME cuenta con un panel administrativo para gestionar la disponibilidad, visualizar métricas diarias y recibir notificaciones de asistencia. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | Aplica directamente las competencias de un Analista Programador, integrando el levantamiento de requisitos, el modelamiento de datos, el desarrollo backend/frontend y la implementación de soluciones corporativas. |
| Relación con los intereses profesionales | Permite aplicar un enfoque de diseño corporativo y minimalista para las interfaces, asegurando que el producto sea intuitivo y visualmente limpio. Además, representa un desafío técnico en la automatización de procesos logísticos y de atención al público. |
| Fortalezas y debilidades para desarrollar el Proyecto APT (Factibilidad) | - Duración: Las semanas del semestre son viables para entregar un MVP funcional . - Horas: Se complementará el horario de la asignatura con trabajo asíncrono del equipo . - Materiales: Contamos con los equipos informáticos y entornos de desarrollo necesarios. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar un sistema informático de agendamiento de horas que permita a las PYMES gestionar reservas y disminuir los tiempos de espera presenciales de sus clientes de forma automatizada. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - 1. Diseñar y modelar una base de datos relacional para la gestión de usuarios, servicios y reservas. - 2. Desarrollar una interfaz de usuario corporativa, minimalista e intuitiva para facilitar su uso por parte de clientes de diversas edades. - 3. Implementar un módulo de notificaciones automatizadas para confirmar y recordar citas programadas. |

5. Metodología

Deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrita, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción Metodología

Se utilizará la metodología ágil Scrum, dividiendo el trabajo en Sprints de 2 a 3 semanas. Esto permitirá adaptabilidad y entregas continuas. Las etapas abarcan: Levantamiento y análisis de requerimientos, diseño de arquitectura y UI/UX, desarrollo de Backend (API), desarrollo de Frontend, integración y fase de pruebas (QA).

6. Resultados esperados

En este apartado debes definir los resultados esperados de tu proyecto APT.

Resultados esperados (impacto)

Reducir los tiempos de espera físicos en un porcentaje significativo, entregar a las PYMES una herramienta de gestión de tiempo profesional y brindar al usuario final una experiencia de reserva que tome menos de 2 minutos.

7. Evidencias

Describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Modelamiento de Datos y Mockups | Diagramas Entidad-Relación y prototipos de alta fidelidad de las vistas principales. | Demuestra la correcta planificación técnica y visual antes del desarrollo del código. |
| Avance | Repositorio y API Funcional | Endpoints operativos probados (Postman/Swagger) para la gestión de usuarios y reservas. | Prueba el progreso del backend y la lógica de negocios del sistema. |
| Final | Plataforma MVP Desplegada | Sistema web en funcionamiento con capacidad para agendar una hora real en un entorno de pruebas.. | Es el entregable principal que cumple el objetivo general del proyecto. |

8 y 9. Plan de Trabajo

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en éste las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Titulo.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Kick-off y Levantamiento de Requerimientos: Análisis logístico de los flujos de atención y definición del alcance. | ALL | ALL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reunión de Validación de Alcance: Presentación de la propuesta inicial al cliente/docente. |  |  | ALL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de Arquitectura y Base de Datos (V1) |  |  |  | B | B Y I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prototipado UI/UX: |  |  |  |  | M | M Y I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentación Avance 1 |  |  |  |  |  | ALL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Configuración de Entornos |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo Backend (Sprints API): |  |  |  |  |  |  |  | B Y I | B Y I | B | B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo Frontend: |  |  |  |  |  |  |  | M | M | M Y I | M Y I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ajustes Iterativos de Base de Datos: |  |  |  |  |  |  |  | B Y I | B Y I | B Y I | B Y I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reunión de Verificación Funcional (Interna) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ALL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración de Sistemas y Cierre de BD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M Y B | M Y B |  |  |  |  |  |  |
| Presentación Avance 2 (Demo Funcional). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ALL |  |  |  |  |  |  |
| Fase de Pruebas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | I |  |  |  |  |
| Reunión de Feedback de Pruebas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ALL |  |  |  |  |
| Refactorización y Corrección de Errores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ALL |  |  |  |
| Paso a Producción (Despliegue) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M Y I |  |
| Presentación Final del Proyecto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ALL |

10. Coevaluación y Evaluación formativa Fase 1 APT

A continuación, se presenta (1) una pauta de Coevaluación (rúbrica) que tiene como objetivo orientar a los estudiantes sobre los elementos a evaluar en esta fase de acuerdo con las competencias abordadas del perfil de egreso en su proyecto APT .

Agente evaluador: Equipos

Cada equipo se deberá reunir, analizar los indicadores y en consenso, decidir la categoría de Nivel alcanzado por indicador, según la información de la rúbrica.

| Coevaluación “Definición Proyecto APT” |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimensión | Indicadores/Categoría | Completamente Logrado (CL) 100% Logro | Logrado (L) 60% Logro | Por Lograr (PL) 30% Logro | No Logrado (NL) 0% Logro | Retroalimentación (Comentarios) |
| Guía - Parte I | 1. Describe un proyecto APT que es relevante en el campo laboral de su carrera y podría generar un aporte de valor en el contexto que se sitúa. (Relevancia y/o resultados esperados) | Describimos un Proyecto APT que se sitúa en un contexto real o simulado semejante al que me podría enfrentar en el campo laboral, generando un aporte de valor en el contexto que se sitúa. | Describimos un Proyecto APT que se sitúa en un contexto real o simulado, pero requiere de algunas modificaciones para generar un aporte de valor en el contexto que se sitúa. | Describimos un Proyecto APT que se sitúa en un contexto real o simulado, pero este no resulta en un aporte de valor en el contexto que se sitúa. | No describimos un Proyecto APT que se sitúa en un contexto real o simulado y/o no genera un aporte de valor en el contexto. |  |
|  | 2. Describe un Proyecto APT que es pertinente al perfil de egreso de mi carrera y, en particular, a las competencias/unidades de competencias seleccionadas. | Describimos una relación coherente entre mi proyecto y el perfil de egreso de mi plan de estudio, especificando cómo debo utilizar distintas competencias para desarrollar mi Proyecto APT. | Describimos una relación coherente entre mi proyecto y el perfil de egreso de mi plan de estudio, pero no especifique cómo debemos utilizar distintas competencias para desarrollar mi Proyecto APT. | Describimos una relación que tiene elementos que no son coherentes entre mi proyecto y el perfil de egreso de mi plan de estudio o no especifique cómo debemos utilizar distintas competencias para desarrollar mi Proyecto APT. | Describimos una relación sin coherencia entre mi proyecto y el perfil de egreso de mi plan de estudio. |  |
|  | 3. Justifica la relación del Proyecto APT con mis intereses profesionales. | Justificamos la relación del Proyecto APT con mis intereses profesionales de manera coherente. | Justificamos la relación del Proyecto APT con mis intereses profesionales de manera no totalmente coherente. | Mencionamos mis intereses profesionales, pero no justifiqué la relación con mi Proyecto APT. | No mencionamos mis intereses profesionales. |  |
|  | 4. Describe las razones de por qué mi proyecto es posible de realizarse en el marco de la asignatura. (Factibilidad). | Identificamos todos los factores explicitados en la guía que podrían afectar la realización de mi proyecto y describí cómo están abordados o los abordaré. | Identificamos algunos de los factores explicitados en la guía que podrían afectar la realización de mi proyecto y describí cómo están abordados o los abordaré. | Identificamos algunos de los factores explicitados en la guía que podrían afectar la realización de mi proyecto, pero no describí cómo están abordados o los abordaré. | No describimos ningún factor que podría afectar la posibilidad de realizar mi proyecto. |  |
| Guía - Parte II | 5. Formula objetivos claros, concisos y coherentes con la situación por abordar. | Planteamos objetivos generales y específicos claros, concisos y coherentes con la situación por abordar. | Planteamos objetivos generales y específicos que no cumplen con uno de los criterios de ser claros o concisos o coherentes con la situación por abordar. | Planteamos objetivos generales y específicos que no cumplen con dos de los criterios de ser claros o concisos o coherentes con la situación por abordar. | Planteamos objetivos que no son claros ni concisos ni coherentes con la situación por abordar, o bien no plantea objetivos. |  |
|  | 6. Plantea una metodología detallada pertinente al Proyecto APT y los requerimientos disciplinares. | Planteamos una metodología pertinente para lograr los objetivos y su descripción es completa (contempla todos los pasos necesarios y requeridos por la disciplina). | Planteamos una metodología pertinente para lograr los objetivos, pero no contemplé todos los pasos necesarios y requeridos por la disciplina. | Planteamos una metodología que no es del todo pertinente para lograr los objetivos. | No planteamos una metodología, o bien esta no se relaciona con mi disciplina. |  |
|  | 7. Identifica en mi plan de trabajo las tareas y actividades que se requieren para desarrollar el proyecto APT. | Identificamos en mi plan de trabajo todas las tareas y actividades que se requieren para desarrollar mi proyecto APT. | Identificamos en mi plan de trabajo más de la mitad de las tareas y actividades que se requieren para desarrollar mi proyecto APT. | Identificamos en mi plan de trabajo menos de la mitad de las tareas y actividades que se requieren para desarrollar mi proyecto APT. | No identificamos en mi plan de trabajo las tareas y actividades que se requieren para desarrollar mi proyecto APT. |  |
|  | 8. Identifica recursos, duración (carta Gantt) y posibles dificultades y facilitadores pertinentes para el desarrollo de las actividades en el período académico establecido. | Identificamos recursos, duración (carta Gantt) y posibles dificultades y facilitadores pertinentes para el desarrollo de las actividades. | Identificamos recursos, duración (carta Gantt) y posibles dificultades y facilitadores para el desarrollo de las actividades, pero me faltaron algunos aspectos a considerar en estos ítems. | Identificamos recursos, duración (carta Gantt) y/o posibles dificultades y facilitadores para el desarrollo de las actividades, pero me faltaron muchos aspectos a considerar en estos ítems. | No identificamos los elementos solicitados. |  |
|  | 9. Identifica evidencias que pueden dar cuenta del avance del proyecto APT y de su finalización. | Identificamos más de 2 evidencias que pueden dar cuenta del avance del proyecto APT y de su finalización. | Identificamos 2 evidencias que pueden dar cuenta del avance del proyecto APT y de su finalización. | Identificamos 1 evidencia que puede dar cuenta del avance del proyecto APT y de su finalización. | No identificamos evidencias que puedan dar cuenta del avance del proyecto APT y de su finalización. |  |
| Aspectos formales | 10. Utiliza un lenguaje técnico y pertinente de su disciplina, tanto en las presentaciones orales como en el contenido de los documentos formales que acompañan esta asignatura. | Utilizamos siempre un lenguaje técnico y pertinente de mi disciplina, tanto en las presentaciones orales como en el contenido de los documentos formales que acompañan esta asignatura. | Utilizamos la mayoría de las veces un lenguaje técnico y pertinente de mi disciplina, tanto en las presentaciones orales como en el contenido de los documentos formales que acompañan esta asignatura. | Utilizamos en ocasiones un lenguaje técnico y pertinente de mi disciplina, tanto en las presentaciones orales como en el contenido de los documentos formales que acompañan esta asignatura. | No Utilizamos un lenguaje técnico y pertinente de mi disciplina, tanto en las presentaciones orales como en el contenido de los documentos formales que acompañan esta asignatura. |  |
| Disciplinares | 11.El contenido del documento cumple con los requerimientos de información , describiendo completamente el alcance del proyecto. | Cumplimos en su totalidad con los requerimientos de información, describiendo completamente el alcance del proyecto. | Cumplimos en gran parte con los requerimientos de información , describiendo completamente el alcance del proyecto. | Cumplimos parcialmente con los requerimientos de información , describiendo completamente el alcance del proyecto. | No cumplimos en su totalidad con los requerimientos de información , describiendo completamente el alcance del proyecto. |  |
|  | 12. Construye una planificación con la información pertinente para el desarrollo del proyecto, de acuerdo a la metodología definida, indicando plazos, responsables, hitos y entregables del proyecto. | Construimos una planificación con toda la información pertinente para el desarrollo del proyecto, de acuerdo a la metodología definida, indicando plazos, responsables, hitos y entregables del proyecto. | Construimos una planificación con parte de la información pertinente para el desarrollo del proyecto, de acuerdo a la metodología definida, indicando plazos, responsables, hitos y entregables del proyecto. | Construimos una planificación con una mínima cantidad de información pertinente para el desarrollo del proyecto, de acuerdo a la metodología definida, indicando plazos, responsables, hitos y entregables del proyecto. | No construimos una planificación con la información pertinente para el desarrollo del proyecto, de acuerdo a la metodología definida, indicando plazos, responsables, hitos y entregables del proyecto. |  |

Competencias de Empleabilidad

| Dimensión | Indicadores/Categoría | 5 100% Logro | 4 80% Logro | 3 60% Logro | 2 30% Logro | 1 0% Logro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trabajo en Equipo (N1) | 13.Colabora en la definición y organización de las tareas del equipo, de acuerdo a los objetivos esperados. | Colaboramos en la definición y organización de todas las tareas del equipo, considerando de forma específica los objetivos esperados. | Colaboramos en la definición y organización de las tareas del equipo, considerando de manera general los objetivos esperados. | Colaboramos en la definición y organización de las tareas en las que está involucrado, considerando parcialmente los objetivos esperados. | Colaboramos en la definición y organización de algunas tareas, sin considerar los objetivos esperados o de acuerdo a objetivos personales. | No colaboramos en la definición y organización de las tareas del equipo |

En caso de los proyectos definidos por las escuelas, estas evidencias pueden estar predeterminadas por la disciplina, resguardando el aporte por cada integrante del equipo a la evidencia.