# ACTA DE REUNIÓN – SPRINT N.° 3

## Proyecto: PointCheck

Metodología: Scrum
Sprint: N.° 3
Período de ejecución: Lunes 12 de mayo de 2026 – Viernes 23 de mayo de 2026
Duración: 2 semanas

Participantes

- Ismael Jiménez – Desarrollo backend, arquitectura, integración y refactorización.

- Benjamín Devia – Desarrollo frontend Android, mejora de pantallas y experiencia de usuario.

- Máximo Zúñiga – Documentación, apoyo en modelado, seguimiento del proyecto y consolidación de evidencias.

# 1. Contexto del Sprint

El Sprint 3 se desarrolló inmediatamente después de una etapa donde el proyecto había conseguido dos cosas importantes: por un lado, una base arquitectónica mucho más limpia y coherente; por otro, una integración inicial real entre Android y backend, especialmente en autenticación, perfiles, reservas y pantallas críticas. Eso significaba que PointCheck ya no estaba en la fase de “reconstrucción del prototipo”, sino en una fase distinta: empezar a convertir esa base técnica en un sistema de gestión realmente útil para el negocio.

En ese contexto, el foco del Sprint 3 cambió respecto a los anteriores. Mientras el Sprint 1 estuvo orientado a tomar el prototipo y reestructurarlo, y el Sprint 2 se concentró en consolidar la arquitectura e integrar el frontend con el backend, el Sprint 3 se enfocó en dar profundidad funcional al producto. El sistema ya tenía login, una base de reservas, perfiles y varios módulos montados, pero todavía faltaba que la aplicación se sintiera como una plataforma capaz de entregar valor operativo real a un profesional o negocio.

Ese valor se concentró en tres grandes líneas. La primera fue fortalecer el módulo de reportes y dashboard, para que la plataforma no solo permitiera registrar reservas y atenciones, sino también visualizar métricas, ingresos y actividad del negocio. La segunda fue mejorar la robustez de los flujos de usuario, corrigiendo validaciones, navegación, errores de red y coherencia de formularios. La tercera fue madurar la lógica transversal del sistema, conectando mejor módulos como autenticación, historial, atención, reservas, dashboard y clima, de modo que PointCheck dejara de verse como una colección de pantallas conectadas y comenzara a operar como una aplicación de gestión integral.

Este Sprint, en términos simples, fue el momento en que el proyecto empezó a moverse desde la “integración técnica” hacia la madurez funcional del producto.

# 2. Objetivo del Sprint

El objetivo principal del Sprint 3 fue consolidar PointCheck como una plataforma funcional de gestión y seguimiento del negocio, fortaleciendo especialmente los módulos de dashboard, reportes, historial y experiencia operativa del usuario, sin abandonar el trabajo de estabilización técnica iniciado en los Sprint anteriores.

A nivel práctico, este Sprint buscó:

- implementar un sistema de reportes más completo, con métricas visibles, reportes semanales/mensuales y exportación de datos;

- seguir profundizando la integración entre frontend y backend, ahora en funcionalidades de negocio más allá de autenticación;

- mejorar validaciones, formularios y manejo de errores en la app Android;

- robustecer navegación, estados de pantalla y experiencia de uso en módulos como historial, reservas, atención y dashboard;

- mantener sincronizada la documentación del proyecto con la evolución real de la solución.

En otras palabras, la meta del Sprint 3 fue que PointCheck no solo estuviera “bien estructurado”, sino que empezara a demostrar capacidades reales de gestión, análisis y operación para especialistas y negocios de servicios.

# 3. Reunión de planificación del Sprint

La reunión de planificación del Sprint 3 partió de una constatación bastante clara: la base del sistema ya era mucho más sólida que al inicio del proyecto, pero el producto aún necesitaba profundidad funcional. El equipo tenía ya una arquitectura feature-based, un backend integrado, DTOs razonablemente alineados y una aplicación Android que había dejado atrás gran parte del prototipo local. Sin embargo, todavía faltaba que el sistema ofreciera funcionalidades con valor de negocio visible.

Durante la conversación inicial se identificaron tres necesidades concretas.

La primera fue que el sistema debía comenzar a producir información útil para la gestión del negocio, no solo registrar datos. Eso llevó a priorizar dashboard, reportes y visualización de métricas. La aplicación ya tenía reservas, billing y atención, pero todavía no explotaba suficientemente esa información en forma de indicadores, resúmenes o reportes descargables.

La segunda necesidad fue reforzar la consistencia de la experiencia de usuario. A medida que el sistema crecía, se hicieron más evidentes algunos puntos débiles: formularios que requerían validaciones más estrictas, errores de red poco claros, navegación mejorable y estados que no siempre reflejaban correctamente lo que el backend devolvía. En un proyecto de este tipo, donde existen distintos roles y varios módulos interdependientes, esos detalles podían afectar mucho la percepción de calidad del sistema.

La tercera necesidad fue seguir empujando la cohesión entre módulos. Ya no bastaba con tener login, reservas o perfil profesional como bloques más o menos independientes; ahora el desafío era que dashboard, historial, reservas, atención, reportes y validaciones se alimentaran mutuamente de forma coherente.

A partir de esa planificación, el Sprint quedó orientado a una combinación de nuevas capacidades analíticas, consolidación funcional y estabilización transversal de la experiencia de usuario.

# 4. Actividades planificadas

Durante la planificación del Sprint se definieron como tareas prioritarias las siguientes:

- Diseñar e implementar un módulo de reportes con soporte para visualización y exportación.

- Fortalecer el dashboard para mostrar métricas más útiles y conectadas con reservas, billing y actividad del profesional.

- Incorporar mejoras de experiencia de usuario en pantallas críticas como historial, reservas, autenticación y atención.

- Reforzar validaciones de formularios y manejo de errores de red en la app Android.

- Continuar alineando frontend y backend a través de DTOs, navegación y repositorios.

- Mantener actualizada la documentación y la organización del proyecto, especialmente de cara a la Fase 2.

# 5. Desarrollo del Sprint

## 5.1. Implementación del sistema integral de reportes

El primer gran hito del Sprint 3 ocurrió el 11 de mayo de 2026 con el commit “feat: sistema integral de reportes con gráficos visuales y exportación CSV” . Este commit representa uno de los avances funcionales más importantes del proyecto hasta ese momento, porque PointCheck dejó de limitarse a la operación diaria y comenzó a ofrecer una capa de análisis y seguimiento del negocio.

Los cambios abarcaron tanto frontend como backend. En Android se incorporaron DTOs para reportes semanales y mensuales, una nueva WeeklyReportScreen, su correspondiente WeeklyReportViewModel, y además se fortaleció AppointmentHistoryScreen con una capa más rica de visualización y consumo de datos. Del lado del backend se agregaron nuevos objetos de respuesta para métricas del dashboard y resúmenes de reportes, junto con lógica en DashboardController y DashboardService para construir esa información desde el servidor .

Este avance fue importante por varias razones. En primer lugar, porque conectó de manera explícita el sistema con una necesidad real del usuario objetivo: no solo agendar y atender, sino también entender cómo está funcionando el negocio. En un sistema orientado a barberías, centros estéticos, clínicas o profesionales independientes, la posibilidad de revisar reportes semanales, métricas del mes o exportar datos tiene un valor muy superior al de una simple agenda.

En segundo lugar, este commit marcó una transición conceptual del proyecto. Hasta este punto, gran parte del trabajo había estado centrado en construir la estructura operativa del sistema: autenticación, perfiles, servicios, reservas, atención y billing. Con el sistema de reportes, PointCheck dio un paso hacia una capa de inteligencia operativa, donde los datos acumulados por el sistema se transforman en información útil.

En tercer lugar, la exportación CSV mostró una intención clara de proyectar la plataforma hacia usos más profesionales. No se trataba únicamente de mostrar métricas en pantalla, sino de permitir que esos datos pudieran salir del sistema y usarse en análisis externos, respaldo administrativo o revisión financiera.

## 5.2. Fortalecimiento del historial y trazabilidad de la actividad del usuario

Uno de los efectos más visibles del trabajo sobre reportes fue el fortalecimiento del historial de actividad. En el mismo commit del 11 de mayo se observa una expansión de AppointmentHistoryScreen y AppointmentHistoryViewModel, lo que indica que el equipo comenzó a tratar el historial no solo como una lista de reservas pasadas, sino como un componente de trazabilidad operativa del sistema .

Esto fue relevante porque el historial es un punto de cruce entre varios módulos del negocio: reservas, atención, billing e incluso métricas. Mejorarlo significó avanzar hacia una visión más completa del ciclo de vida de una cita. Para un cliente, el historial permite revisar atenciones previas o citas completadas; para un especialista, permite ver la continuidad de su trabajo, identificar sesiones pasadas y conectar esa información con ingresos o desempeño.

Aunque visualmente puede parecer una pantalla secundaria, a nivel de producto este cambio fue clave porque ayudó a que PointCheck se comportara menos como una agenda y más como un sistema de gestión con memoria del servicio prestado.

## 5.3. Evolución del dashboard desde una vista informativa a una vista de control

Otro eje central del Sprint fue el dashboard. Si en etapas anteriores el dashboard había comenzado como un panel con información básica, en este Sprint se trabajó para convertirlo en una vista de control más significativa. El propio commit del 11 de mayo introduce DTOs como DashboardMetricsResponse y ReportSummaryResponse, además de modificaciones al DashboardService y DashboardController .

Lo importante aquí no fue solo agregar nuevos objetos de datos, sino cambiar el rol del dashboard dentro de la aplicación. El dashboard empezó a pensarse como la pantalla donde el especialista o administrador puede comprender rápidamente el estado del negocio: próximas citas, actividad reciente, tendencias, métricas de reservas o resúmenes de reportes.

Esta evolución es relevante porque, en sistemas de este tipo, el dashboard es muchas veces la “cara” del producto. Es la primera evidencia de que la plataforma no solo almacena datos, sino que los organiza y los presenta de forma útil. El Sprint 3 fue el primer momento en que PointCheck empezó a acercarse de verdad a ese estándar.

## 5.4. Limpieza del repositorio y preparación del terreno para una iteración más grande

El 7 de mayo de 2026, justo en la transición entre el Sprint 2 y el Sprint 3, también se registra un commit de mantenimiento: “chore: cleanup repository, update .gitignore, remove KSP and untrack backups” . Aunque no representa una funcionalidad de negocio, sí refleja una práctica importante del equipo en esta etapa: no dejar que la evolución del proyecto arrastrara basura técnica o archivos generados innecesarios.

Este tipo de tareas, aunque a veces invisibles en una demo, tienen valor porque reducen ruido en el repositorio, evitan conflictos y mejoran la mantenibilidad del proyecto. En un Sprint como este, donde se iban a tocar muchos módulos a la vez, mantener el entorno ordenado era una condición necesaria para no complicar la integración posterior.

## 5.5. Consolidación transversal de la app y refuerzo de la capa de validación

El segundo gran bloque del Sprint se produce el 22 de mayo de 2026, cuando aparece un commit de gran tamaño en la rama principal asociado a documentación de fase 2, pero que en realidad incorpora una cantidad importante de mejoras funcionales y técnicas en la aplicación y el backend .

Entre los cambios más importantes de este bloque se encuentran:

- ajustes en AppNavigation, que indican una revisión de la navegación global;

- mejoras en ApiClient y la incorporación de NetworkHandler, orientadas a manejar mejor errores de red y respuestas fallidas;

- creación de ApiErrorDto, formalizando el tratamiento de errores provenientes del backend;

- incorporación de RutUtils y RutVisualTransformation, lo que evidencia un esfuerzo por mejorar la validación y la experiencia de ingreso de datos en formularios chilenos;

- cambios en AuthRepository, LoginScreen, RegisterScreen y UserViewModel, que refuerzan autenticación y validación;

- ajustes en AttentionRepository, AttentionScreen y otros módulos ya existentes .

Este bloque fue especialmente importante porque muestra un cambio de madurez en el equipo: ya no se estaba trabajando solo en “agregar pantallas”, sino en mejorar la calidad del comportamiento del sistema frente a casos reales de uso. Incorporar un NetworkHandler, por ejemplo, no es solo una mejora técnica; es una mejora de experiencia, porque evita que la app se comporte de manera frágil cuando hay errores de conexión o respuestas inesperadas. Lo mismo ocurre con ApiErrorDto, que permite modelar errores de forma más explícita y entregar respuestas más consistentes a la interfaz.

La incorporación de utilidades para el RUT también fue significativa. PointCheck está pensado para el contexto chileno, y por tanto mejorar la captura, transformación y validación de este dato era una decisión muy coherente con el producto final. No se trató solo de “validar un campo más”, sino de adaptar la aplicación al uso real que tendría en su mercado objetivo.

## 5.6. Revisión del flujo de autenticación y endurecimiento del registro de usuarios

Dentro del mismo bloque del 22 de mayo, el área de autenticación recibió una nueva ronda de mejoras. Los cambios en RegisterRequestDto, UserResponseDto, AuthRepository, LoginScreen, RegisterScreen y UserViewModel muestran que el equipo siguió ajustando el proceso de registro y login incluso después de la gran alineación realizada en el Sprint 2 .

Esto tiene bastante sentido si se considera el momento del proyecto. Una vez que la app empezó a integrar más módulos, cualquier fragilidad en autenticación se volvía más costosa. El usuario debía poder registrarse, iniciar sesión y conservar su estado sin fricciones, porque de eso dependía el acceso al dashboard, a sus reservas, al historial y a la información del perfil.

En este Sprint la autenticación dejó de ser tratada únicamente como un “módulo base” y pasó a verse como un flujo transversal que debía soportar mejor validaciones, errores y experiencia de usuario.

## 5.7. Ajustes sobre navegación y consistencia entre pantallas

Los cambios en AppNavigation durante el bloque del 22 de mayo también son relevantes porque muestran que el equipo continuó refinando la forma en que el usuario se mueve dentro de la aplicación . Esto puede parecer un detalle menor, pero en un proyecto como PointCheck la navegación tiene una complejidad creciente: existen distintos roles, múltiples pantallas funcionales, estados de sesión, flujos de atención y módulos que dependen entre sí.

Refinar la navegación en este Sprint fue importante por dos motivos. Primero, porque permitió acomodar las nuevas capacidades del sistema —como reportes, historial mejorado y validaciones más complejas— dentro de una estructura de pantallas más coherente. Segundo, porque evitó que el crecimiento funcional del proyecto terminara generando una experiencia desordenada o difícil de seguir para el usuario.

5.8. Fortalecimiento del módulo de atención y de la coherencia operativa del flujo de citas

El Sprint 3 también continuó afinando el módulo de atención. Los cambios en AttentionRepository, AttentionScreen y AttentionViewModel del 22 de mayo muestran que el equipo siguió mejorando este flujo incluso después de haberlo incorporado en el Sprint 2 .

Esto es importante porque el módulo de atención es una de las piezas que diferencian PointCheck de una agenda básica. No basta con reservar una cita; el sistema también debe permitir registrar que la atención comenzó, terminó, dejó observaciones o generó un cobro. Seguir refinando esta pantalla y su lógica significó fortalecer el corazón operativo del proyecto.

# 6. Trabajo específico por área

## 6.1. Backend

Durante el Sprint 3, el backend comenzó a asumir con más fuerza su papel como motor de información de negocio y no solo como soporte CRUD. El trabajo se concentró en:

- exponer métricas y resúmenes de reportes mediante nuevos DTOs y servicios del dashboard ;

- ampliar la lógica del DashboardService y del DashboardController para responder a necesidades analíticas del sistema ;

- reforzar el manejo de errores y el contrato de red mediante objetos de error y ajustes en el consumo de API ;

- seguir alineando autenticación, respuestas de usuario y módulos ya existentes con la evolución del frontend .

El backend empezó a comportarse menos como una base de persistencia y más como una capa de servicios que interpreta y sintetiza información del negocio.

## 6.2. Frontend

En Android, el Sprint 3 fue especialmente fuerte en experiencia de usuario y consolidación funcional. Los principales avances fueron:

- creación de la pantalla de reportes semanales y su ViewModel asociado ;

- fortalecimiento de AppointmentHistoryScreen y del historial del usuario ;

- ajustes en login, registro y ViewModel de usuario para mejorar validación y coherencia del flujo ;

- incorporación de utilidades de validación y visualización del RUT, mejorando formularios y experiencia local ;

- mejoras de navegación, manejo de errores y consistencia entre módulos.

El frontend dejó de ser solo un “consumidor de endpoints” y comenzó a consolidarse como una aplicación de gestión con pantallas más maduras, validaciones más serias y una mejor articulación entre módulos.

6.3. Documentación y organización del proyecto

Aunque en este Sprint el protagonismo fue claramente funcional, también hubo movimiento documental. El 23 de mayo de 2026 se crean y reorganizan carpetas de Fase 1 y Fase 2, moviendo la documentación de avance y dejando más ordenado el material del proyecto . Además, el 22 de mayo se agrega documentación asociada a fase 2 y se actualiza el schema.sql documental como parte de la evolución del sistema .

Esto refuerza algo que ya venía ocurriendo desde el Sprint 2: la documentación se trabajó en paralelo al desarrollo técnico, buscando que el crecimiento del sistema tuviera una trazabilidad formal y útil para la evaluación académica.

# 7. Dificultades encontradas

## 7.1. Pasar de funcionalidades aisladas a módulos realmente útiles para la gestión

Una de las principales dificultades del Sprint fue transformar módulos ya existentes en herramientas con valor real para el usuario final. Implementar reportes y métricas no era simplemente “mostrar más datos”, sino decidir qué información era relevante, cómo construirla en backend y cómo presentarla de forma comprensible en la app.

## 7.2. Mantener coherencia entre muchos módulos en crecimiento

A estas alturas del proyecto PointCheck ya no era una app pequeña. Autenticación, reservas, atención, billing, dashboard, historial, perfiles y servicios empezaban a interactuar entre sí. Eso aumentó la complejidad de cada cambio, porque cualquier ajuste en DTOs, navegación o validación podía impactar varios módulos.

## 7.3. Mejorar experiencia de usuario sin romper integración previa

Las mejoras en login, registro, historial, navegación y atención debían realizarse sin desalinear el trabajo de integración ya conseguido con el backend. Ese equilibrio entre pulido UX y estabilidad técnica fue uno de los desafíos del Sprint.

## 7.4. Manejo de errores y validaciones más realistas

Al avanzar hacia un sistema más serio, comenzaron a aparecer necesidades que el prototipo inicial no contemplaba: errores de red bien modelados, validación del RUT, consistencia de formularios y mejor feedback al usuario. Resolver eso exigió tiempo adicional de refinamiento técnico.

# 8. Resultados obtenidos al cierre del Sprint (Sprint Review)

Al finalizar el Sprint 3, el equipo concluyó que PointCheck había dado un salto importante en madurez funcional. Los principales resultados fueron los siguientes:

- Se implementó un sistema integral de reportes con soporte para métricas, reportes semanales/mensuales y exportación CSV, conectando el frontend con una nueva capa analítica del backend .

- El dashboard dejó de ser una vista básica y comenzó a consolidarse como un panel de control más útil para el seguimiento del negocio .

- El historial de citas se fortaleció, integrándose mejor con el flujo de reservas, atención y reportes .

- Se mejoró el manejo de errores de red, la estructura de navegación y la robustez del consumo de API mediante nuevas utilidades y DTOs de error .

- El flujo de autenticación y registro recibió una nueva ronda de endurecimiento, con mejores validaciones y mayor coherencia entre frontend y backend .

- Se incorporaron validaciones y transformaciones de RUT, acercando la aplicación al uso real en el contexto chileno .

- Se mantuvo la organización documental del proyecto, especialmente de cara a la Fase 2 .

En conjunto, el Sprint 3 logró que PointCheck comenzara a comportarse no solo como una app conectada, sino como una plataforma de gestión capaz de registrar, mostrar, resumir y proyectar información del negocio.

# 9. Retrospectiva del Sprint

La retrospectiva del Sprint 3 dejó varias conclusiones importantes para el equipo.

La primera fue que el proyecto estaba entrando en una etapa donde la utilidad del sistema debía pesar tanto como la arquitectura. Hasta aquí se había invertido mucho esfuerzo en ordenar, integrar y limpiar, y ese trabajo había valido la pena; pero ahora el desafío era que PointCheck se sintiera realmente valioso para un especialista o negocio. El módulo de reportes fue una primera demostración clara de eso.

La segunda conclusión fue que el crecimiento funcional obligaba a profesionalizar el manejo de errores, validaciones y navegación. Ya no era suficiente con que una pantalla funcionara “en condiciones ideales”; había que pensar en errores de red, formularios incompletos, formatos locales y coherencia entre módulos.

La tercera fue que el dashboard y los reportes se estaban convirtiendo en una parte estratégica del producto. No solo mejoraban la percepción de valor, sino que diferenciaban a PointCheck de una agenda tradicional.

Finalmente, el equipo constató que el proyecto estaba entrando en una fase donde la estabilidad transversal iba a ser tan importante como la incorporación de nuevas funciones. A partir de este punto, cada nueva mejora debía considerar backend, frontend, navegación, DTOs, validaciones y experiencia de usuario como un todo.

# 10. Acuerdos para el Sprint N.° 4

Como resultado de la review y la retrospectiva, se definieron los siguientes focos para el Sprint 4:

- profundizar el trabajo sobre dashboard y métricas, llevándolo a una experiencia más completa y operativa;

- estabilizar aún más los módulos de reservas, historial, suscripciones y perfil profesional;

- fortalecer la arquitectura del backend para soportar mejor reportes, consultas y crecimiento funcional;

- continuar refinando la experiencia de usuario, especialmente en flujos largos o sensibles;

- seguir consolidando la documentación de Fase 2 y el soporte académico del proyecto.

# 11. Conclusión del Sprint

El Sprint 3 representó una transición importante en la evolución de PointCheck. Si los Sprint anteriores habían estado dominados por la reestructuración del prototipo y la consolidación de la arquitectura cliente-servidor, esta iteración fue la que comenzó a darle al sistema profundidad funcional real.

Durante estas dos semanas el equipo consiguió que la plataforma avanzara desde una aplicación operativa hacia una solución más cercana a un sistema de gestión profesional. La incorporación del módulo de reportes con visualización y exportación, la mejora del dashboard, el fortalecimiento del historial y la revisión de validaciones, navegación y manejo de errores hicieron que PointCheck empezara a ofrecer algo más que un flujo de reservas: comenzó a ofrecer control, trazabilidad y lectura del negocio.

Además, este Sprint dejó claro que el proyecto ya estaba entrando en una fase más madura. Los problemas que se abordaron ya no fueron solamente de estructura o refactorización, sino de calidad de experiencia, consistencia de datos, robustez frente a errores y utilidad concreta para el usuario final. Eso es justamente lo que convierte a PointCheck, poco a poco, en un proyecto de título sólido: no solo una app funcional, sino una plataforma pensada con lógica de producto, arquitectura y operación real.