# ACTA DE REUNIÓN – SPRINT N.° 6

## Proyecto: PointCheck

Metodología: Scrum
Sprint: N.° 6
Período de ejecución: Lunes 23 de junio de 2026 – Viernes 4 de julio de 2026
Duración: 2 semanas

Participantes

- Ismael Jiménez – Arquitectura, backend y seguridad.

- Benjamín Devia – Frontend Android, experiencia de usuario y pruebas.

- Máximo Zúñiga – Documentación, aseguramiento de calidad y gestión del proyecto.

# 1. Contexto del Sprint

Al iniciar el Sprint 6, PointCheck ya disponía de una arquitectura madura, módulos funcionales para los distintos tipos de usuarios, mecanismos avanzados de seguridad y una estructura preparada para escalar. Las mejoras realizadas durante los Sprint anteriores habían permitido transformar el prototipo inicial en una plataforma robusta, capaz de gestionar reservas, atenciones, reportes, suscripciones y procesos administrativos.

Sin embargo, el proyecto entraba ahora en una etapa crítica: la preparación para su versión final de titulación.

Durante las revisiones realizadas después del Sprint 5 se identificó que aún existían tareas fundamentales para consolidar completamente la plataforma. Entre ellas destacaban la migración definitiva hacia UUIDs, la mejora de la trazabilidad del sistema, la implementación formal de controles alineados con ISO 27001, la optimización de los flujos administrativos y el perfeccionamiento de la experiencia visual de la aplicación.

A diferencia de Sprint anteriores, donde el foco principal estuvo en construir funcionalidades, esta iteración estuvo orientada a fortalecer atributos de calidad del software: seguridad, mantenibilidad, trazabilidad, escalabilidad y experiencia de usuario.

Este Sprint representa el momento en que PointCheck comienza a prepararse directamente para la entrega final y las evaluaciones académicas.

# 2. Objetivo del Sprint

El objetivo principal fue consolidar la plataforma para su etapa final de desarrollo mediante mejoras de seguridad, trazabilidad, experiencia de usuario y calidad general del sistema.

Para alcanzar este objetivo se definieron los siguientes focos:

- Completar la migración hacia UUID.

- Fortalecer mecanismos de auditoría.

- Consolidar la estrategia de seguridad alineada con ISO 27001.

- Mejorar la gestión administrativa.

- Optimizar experiencia de usuario y diseño visual.

- Reducir errores detectados durante pruebas internas.

- Mejorar documentación técnica y funcional.

- Preparar la plataforma para demostraciones y defensa.

# 3. Reunión de planificación

Durante la reunión de planificación se revisaron los avances acumulados desde el inicio del proyecto y se compararon con los objetivos establecidos para la entrega final.

El análisis permitió identificar que la plataforma ya cumplía gran parte de los requerimientos funcionales definidos al inicio del proyecto. Sin embargo, todavía existían aspectos relacionados con calidad y robustez que podían marcar una diferencia importante durante la evaluación frente a la comisión.

Uno de los temas más discutidos fue la necesidad de fortalecer la trazabilidad. Debido a que PointCheck maneja información sensible relacionada con usuarios, reservas, atenciones y movimientos financieros, resultaba necesario contar con mecanismos que permitieran registrar quién realiza cada acción y cuándo ocurre.

También se acordó reforzar la implementación de controles asociados a seguridad de la información. Aunque varias mejoras técnicas ya habían sido incorporadas durante el Sprint 5, era necesario formalizarlas dentro del marco de referencia definido para la documentación del proyecto.

Finalmente, se decidió dedicar parte importante del esfuerzo al refinamiento visual de la aplicación, buscando que la experiencia final transmitiera profesionalismo y coherencia.

# 4. Actividades planificadas

Las tareas definidas para este Sprint fueron:

- Completar adopción de UUID en módulos críticos.

- Consolidar auditoría y trazabilidad.

- Fortalecer seguridad según lineamientos ISO 27001.

- Mejorar administración global del sistema.

- Refinar experiencia visual de Android.

- Corregir errores detectados en pruebas funcionales.

- Optimizar dashboards y reportes.

- Actualizar documentación técnica.

- Preparar material para presentación final.

# 5. Desarrollo del Sprint

## 5.1. Consolidación de UUID como estándar de identificación

Uno de los avances más relevantes fue la consolidación definitiva de UUID como mecanismo principal de identificación dentro del sistema.

En versiones tempranas del proyecto se utilizaban identificadores numéricos tradicionales, lo que resultaba suficiente para las primeras etapas de desarrollo. Sin embargo, a medida que la plataforma evolucionó surgieron limitaciones relacionadas con seguridad y escalabilidad.

La migración hacia UUID permitió:

- Evitar la enumeración secuencial de registros.

- Reducir riesgos de exposición de información.

- Mejorar sincronización entre dispositivos.

- Facilitar operaciones futuras sin conexión.

Desde una perspectiva de seguridad, esta mejora redujo significativamente la posibilidad de que un usuario intentara acceder a recursos modificando manualmente identificadores dentro de solicitudes o rutas.

Además, la adopción uniforme de UUID simplificó futuras expansiones de la plataforma.

## 5.2. Fortalecimiento del sistema de auditoría

Durante este Sprint se consolidaron los mecanismos de auditoría incorporados parcialmente en iteraciones anteriores.

El objetivo fue registrar de manera consistente acciones relevantes realizadas dentro del sistema.

Entre los eventos auditados comenzaron a incluirse:

- Creación de usuarios.

- Modificaciones de perfiles.

- Creación y cancelación de reservas.

- Finalización de atenciones.

- Cambios administrativos.

- Actualización de configuraciones globales.

La información registrada permite responder preguntas fundamentales como:

- ¿Quién realizó una acción?

- ¿Cuándo ocurrió?

- ¿Qué información fue modificada?

Este trabajo fortaleció significativamente la trazabilidad y preparó la plataforma para escenarios donde la transparencia operativa resulta indispensable.

## 5.3. Implementación formal de controles ISO 27001

Uno de los hitos más importantes del Sprint fue la formalización de las medidas de seguridad implementadas durante el proyecto bajo los principios de la norma ISO 27001.

El trabajo realizado no consistió únicamente en documentar controles existentes, sino en analizar cómo cada decisión técnica contribuía a la protección de la información.

Entre las medidas destacadas se encuentran:

### Protección de credenciales

Las contraseñas permanecen protegidas mediante BCrypt, evitando almacenamiento de texto plano.

### Control de acceso basado en roles

El sistema distingue claramente los permisos de:

- CLIENT.

- SPECIALIST.

- ADMIN.

Esto reduce el riesgo de accesos no autorizados.

### Integridad de la información

La utilización de transacciones mediante @Transactional garantiza que procesos críticos no queden incompletos ante fallos inesperados.

### Trazabilidad

Los registros de auditoría permiten monitorear actividades relevantes dentro de la plataforma.

### Minimización de exposición de datos

La simplificación de rutas y el uso de UUID reducen la posibilidad de manipulación de identificadores.

Estas medidas fueron integradas tanto en la documentación técnica como en la arquitectura final del sistema.

## 5.4. Evolución del panel administrativo

El rol ADMIN recibió importantes mejoras durante esta iteración.

El objetivo fue transformar el panel administrativo en una herramienta centralizada de supervisión.

Entre las capacidades fortalecidas se encuentran:

### Gestión de usuarios

- Consulta de usuarios registrados.

- Búsqueda avanzada.

- Activación y bloqueo de cuentas.

### Auditoría

- Visualización de eventos relevantes.

- Seguimiento de acciones realizadas por usuarios.

### Configuración global

- Gestión de parámetros generales.

- Configuración de comportamiento del sistema.

### Supervisión financiera

- Consulta de métricas globales.

- Visualización consolidada de actividad económica.

Gracias a estas mejoras, el rol administrativo adquirió una relevancia mucho mayor dentro del ecosistema PointCheck.

## 5.5. Optimización visual y experiencia de usuario

Paralelamente se realizaron importantes mejoras visuales.

Durante las pruebas realizadas por el equipo se detectaron oportunidades para modernizar la apariencia general de la aplicación y mejorar la coherencia entre pantallas.

Los cambios incluyeron:

- Uniformidad de estilos.

- Mejor distribución de componentes.

- Ajustes tipográficos.

- Optimización de formularios.

- Mejor experiencia de navegación.

El resultado fue una interfaz más profesional y alineada con estándares modernos de aplicaciones móviles.

Uno de los objetivos principales era que la aplicación transmitiera confianza desde el primer contacto con el usuario.

## 5.6. Corrección de errores detectados durante pruebas

Una parte importante del Sprint fue destinada a estabilización.

Durante las pruebas funcionales se identificaron distintos problemas menores relacionados con:

- Navegación.

- Actualización de estados.

- Sincronización de información.

- Manejo de errores.

- Validaciones de formularios.

Aunque individualmente estos errores no comprometían el funcionamiento del sistema, corregirlos permitió mejorar significativamente la percepción general de calidad.

## 5.7. Optimización final de dashboards y reportes

Los dashboards continuaron evolucionando durante esta etapa.

Las mejoras estuvieron orientadas principalmente a:

- Rendimiento.

- Consistencia de métricas.

- Presentación visual.

- Claridad de información.

Se revisaron además los reportes financieros y operativos para garantizar que los cálculos coincidieran con los datos almacenados en la base de datos.

Esto permitió que la información utilizada durante demostraciones y presentaciones reflejara correctamente el estado del sistema.

# 6. Trabajo por área

## 6.1. Backend

Las principales actividades realizadas fueron:

- Consolidación de UUID.

- Fortalecimiento de auditoría.

- Mejoras administrativas.

- Optimización de reportes.

- Revisión de seguridad.

- Validación de integridad transaccional.

- Ajustes de servicios y repositorios.

El backend alcanzó un nivel de madurez considerablemente superior respecto a las primeras versiones del proyecto.

## 6.2. Frontend

Las mejoras más importantes fueron:

- Refinamiento visual completo.

- Optimización de navegación.

- Corrección de errores.

- Mejor experiencia de carga.

- Mejor presentación de dashboards.

- Ajustes de formularios y validaciones.

La aplicación adquirió una apariencia mucho más cercana a un producto profesional.

## 6.3. Documentación

La documentación recibió una actualización significativa.

Se incorporaron:

- Controles ISO 27001.

- Arquitectura definitiva.

- Descripción de roles.

- Diagramas actualizados.

- Flujo de comunicación cliente-servidor.

- Justificación técnica de decisiones adoptadas.

- Evidencias de avances realizados durante el proyecto.

Además comenzó la preparación directa del informe final y material de defensa.

# 7. Dificultades encontradas

## 7.1. Mantener compatibilidad durante la migración a UUID

La coexistencia temporal entre identificadores antiguos y nuevos obligó a realizar múltiples validaciones.

## 7.2. Consolidar auditoría sin afectar rendimiento

Registrar eventos relevantes sin introducir sobrecarga excesiva requirió varios ajustes.

## 7.3. Equilibrar mejoras visuales con estabilidad

Cada modificación de interfaz debía ser validada cuidadosamente para evitar introducir errores funcionales.

## 7.4. Preparación para evaluación final

Fue necesario equilibrar desarrollo técnico con actividades de documentación y preparación académica.

# 8. Sprint Review

Al finalizar el Sprint se lograron los siguientes resultados:

- UUID consolidado como estándar de identificación.

- Auditoría fortalecida.

- Controles ISO 27001 formalmente incorporados.

- Panel administrativo ampliado.

- Experiencia visual mejorada.

- Corrección de errores críticos y menores.

- Dashboards optimizados.

- Documentación actualizada para etapa final.

# 9. Retrospectiva

La principal conclusión fue que PointCheck había alcanzado un nivel de madurez suficiente para considerarse una solución integral de gestión de servicios.

Comparado con el prototipo inicial, el proyecto evolucionó significativamente en:

- arquitectura;

- seguridad;

- experiencia de usuario;

- trazabilidad;

- escalabilidad;

- mantenibilidad.

El equipo concluyó que los esfuerzos restantes debían concentrarse principalmente en validación final, documentación y preparación para la defensa de título.

# 10. Acuerdos para el Sprint N.° 7

Se acordó enfocar el siguiente Sprint en:

- Correcciones finales.

- Pruebas integrales.

- Elaboración de casos de prueba.

- Validación funcional completa.

- Preparación de presentación.

- Preparación de demostración en vivo.

- Ajustes finales de documentación.

- Cierre formal del proyecto.

# 11. Conclusión

El Sprint 6 representó la transición definitiva desde la etapa de desarrollo hacia la etapa de cierre del proyecto.

Durante estas dos semanas se consolidaron elementos fundamentales relacionados con seguridad, auditoría, experiencia de usuario y calidad general del software. La implementación formal de controles alineados con ISO 27001, la consolidación de UUID y el fortalecimiento del sistema administrativo permitieron elevar significativamente el nivel profesional de la plataforma.

Gracias a estos avances, PointCheck quedó preparado para afrontar la fase final del proyecto de titulación, presentándose como una solución moderna, segura, escalable y alineada con las necesidades de profesionales independientes y pequeñas empresas que dependen de la gestión eficiente de citas y servicios.