# ACTA DE REUNIÓN – SPRINT N.° 7

## Proyecto: PointCheck

Metodología: Scrum
Sprint: N.° 7 (Cierre del Proyecto)
Período de ejecución: Lunes 7 de julio de 2026 – Viernes 18 de julio de 2026
Duración: 2 semanas

Participantes

- Ismael Jiménez – Arquitectura, backend y coordinación técnica.

- Benjamín Devia – Frontend Android, interfaz de usuario y pruebas funcionales.

- Máximo Zúñiga – Documentación, aseguramiento de calidad y preparación de defensa.

# 1. Contexto del Sprint

El Sprint 7 correspondió a la última iteración formal del proyecto PointCheck antes de su entrega académica y defensa ante comisión evaluadora.

A diferencia de los Sprint anteriores, donde el foco estuvo en desarrollar nuevas funcionalidades o mejorar la arquitectura interna, esta etapa tuvo como objetivo principal consolidar todos los avances realizados durante el semestre y asegurar que la plataforma estuviera preparada para una evaluación final.

Al comenzar este Sprint, PointCheck ya disponía de:

- Arquitectura Feature-Based consolidada.

- Backend Spring Boot completamente funcional.

- Aplicación Android desarrollada con Jetpack Compose.

- Integración con OpenWeather.

- Gestión de reservas y atenciones.

- Dashboard operativo.

- Sistema de roles completo.

- Auditoría.

- Seguridad mediante BCrypt.

- Persistencia optimizada.

- Reportes financieros.

- Gestión administrativa.

Por esta razón, la prioridad dejó de ser agregar funcionalidades y pasó a centrarse en la validación integral del producto.

El equipo decidió enfocar los esfuerzos en pruebas funcionales, corrección de defectos, documentación final, preparación de la presentación de título y optimización de la demostración en vivo.

Este Sprint marcó oficialmente el cierre del ciclo de desarrollo del proyecto.

# 2. Objetivo del Sprint

El objetivo principal fue finalizar PointCheck como producto académico y tecnológico, asegurando estabilidad, calidad y preparación para la defensa de título.

Para ello se definieron los siguientes focos:

- Realizar pruebas funcionales completas.

- Detectar y corregir errores pendientes.

- Elaborar casos de prueba formales.

- Validar requerimientos funcionales.

- Finalizar documentación técnica.

- Preparar informe final.

- Preparar presentación de defensa.

- Diseñar demostración funcional del sistema.

- Consolidar evidencias del proyecto.

# 3. Reunión de planificación

Durante la reunión inicial se realizó una revisión completa del estado del proyecto.

El análisis permitió concluir que prácticamente todos los requerimientos funcionales definidos al inicio del proyecto ya habían sido implementados.

Sin embargo, se identificó que la comisión evaluadora no solamente analizaría las funcionalidades del sistema, sino también:

- la calidad técnica del software;

- la consistencia de la documentación;

- la justificación de las decisiones arquitectónicas;

- la metodología utilizada;

- las evidencias de pruebas;

- la claridad de la presentación.

Por esta razón se decidió destinar una parte importante del Sprint a actividades de validación y preparación académica.

El equipo acordó que cualquier nueva funcionalidad quedaría descartada salvo que fuese estrictamente necesaria para resolver errores detectados durante las pruebas finales.

# 4. Actividades planificadas

Las actividades definidas para el Sprint fueron:

- Ejecución de pruebas funcionales.

- Elaboración de casos de prueba.

- Corrección de errores detectados.

- Validación de requisitos funcionales.

- Revisión integral de seguridad.

- Actualización de documentación.

- Elaboración del informe final.

- Preparación de presentación PowerPoint.

- Preparación de defensa oral.

- Diseño de demostración en vivo.

# 5. Desarrollo del Sprint

## 5.1. Validación funcional integral del sistema

La actividad más importante del Sprint fue la ejecución de pruebas funcionales sobre todos los módulos desarrollados durante el proyecto.

El equipo realizó una revisión completa de los distintos roles disponibles en la plataforma.

### Cliente

Se validaron:

- Registro.

- Inicio de sesión.

- Marketplace.

- Búsqueda de especialistas.

- Reserva de citas.

- Consulta de clima.

- Historial de reservas.

- Visualización de estados.

- Consulta de pagos.

### Especialista

Se validaron:

- Gestión de perfil profesional.

- Catálogo de servicios.

- Agenda laboral.

- Atención de citas.

- Dashboard.

- Reportes.

- Gestión financiera.

### Administrador

Se validaron:

- Gestión de usuarios.

- Auditoría.

- Configuración global.

- Supervisión financiera.

- Administración de categorías.

La ejecución de estas pruebas permitió verificar que los principales flujos de negocio funcionaban correctamente de extremo a extremo.

## 5.2. Elaboración de casos de prueba formales

Durante este Sprint se construyó una matriz completa de pruebas para respaldar el aseguramiento de calidad del proyecto.

Se desarrollaron más de 50 casos de prueba distribuidos entre:

### Autenticación

- Registro válido.

- Registro inválido.

- Inicio de sesión correcto.

- Inicio de sesión incorrecto.

- Recuperación de errores.

### Reservas

- Creación de reservas.

- Conflictos de horarios.

- Cancelaciones.

- Actualización de estados.

### Atenciones

- Inicio de atención.

- Finalización.

- Registro de observaciones.

### Dashboard

- Cálculo de métricas.

- Actualización automática.

- Consistencia de información.

### Administración

- Gestión de usuarios.

- Auditoría.

- Configuración global.

Estos casos permitieron generar evidencia objetiva sobre el correcto funcionamiento del sistema.

## 5.3. Corrección de errores detectados

Las pruebas realizadas permitieron identificar diversos defectos menores que fueron corregidos durante el Sprint.

Entre ellos:

### Problemas de navegación

Se ajustaron rutas que podían producir comportamientos inconsistentes al cambiar entre pantallas.

### Validaciones de formularios

Se mejoró la gestión de errores para entradas inválidas.

### Actualización de estados

Se corrigieron situaciones donde determinadas pantallas no reflejaban inmediatamente cambios realizados en el backend.

### Experiencia visual

Se ajustaron elementos de interfaz para mejorar consistencia gráfica.

Aunque ninguno de estos errores comprometía el funcionamiento principal del sistema, su corrección permitió entregar una versión mucho más pulida.

## 5.4. Revisión final de seguridad

Se realizó una auditoría técnica interna para validar que las medidas de seguridad implementadas continuaran funcionando correctamente.

Entre los aspectos revisados se encontraron:

### BCrypt

Validación del almacenamiento seguro de credenciales.

### Roles y permisos

Comprobación de restricciones entre CLIENT, SPECIALIST y ADMIN.

### UUID

Verificación de identificadores no secuenciales.

### Auditoría

Validación de registros generados por acciones relevantes.

### Integridad transaccional

Comprobación de operaciones protegidas mediante @Transactional.

Esta revisión permitió confirmar que las medidas de seguridad implementadas durante los Sprint anteriores continuaban funcionando correctamente.

## 5.5. Finalización de documentación técnica

Una parte significativa del Sprint estuvo dedicada a la elaboración del informe final.

La documentación fue actualizada para reflejar:

### Arquitectura final

- Feature-Based Architecture.

- MVVM.

- Spring Boot.

- MySQL.

### Seguridad

- BCrypt.

- Roles.

- Auditoría.

- ISO 27001.

### Integraciones

- OpenWeather.

- Google Maps.

### Modelo funcional

- Roles de usuario.

- Casos de uso.

- Flujos operacionales.

### Justificación técnica

Se documentaron las razones detrás de decisiones importantes como:

- adopción de UUID;

- uso de Room;

- implementación de @Transactional;

- utilización de consultas SQL optimizadas.

Esto permitió alinear completamente la documentación con el estado real del software.

## 5.6. Preparación de la presentación de defensa

Durante esta etapa también se trabajó intensamente en la preparación de la exposición final.

Las actividades realizadas incluyeron:

### Diseño de diapositivas

Se completó la presentación siguiendo el formato solicitado por la comisión.

### Elaboración del guion

Se preparó un discurso estructurado para los tres integrantes del equipo.

### Distribución de contenidos

Se asignaron responsabilidades para cada integrante.

### Simulación de exposición

Se realizaron pruebas de tiempo para asegurar una duración cercana a los 15 minutos establecidos.

## 5.7. Preparación de la demostración en vivo

La demostración fue considerada uno de los elementos más importantes de la defensa.

Por ello se definió un flujo controlado que permitiera mostrar los principales módulos sin riesgo de fallos.

El recorrido seleccionado incluyó:

- Registro e inicio de sesión.

- Marketplace.

- Reserva de cita.

- Dashboard del especialista.

- Atención de servicio.

- Actualización de métricas.

- Historial.

- Panel administrativo.

La selección buscó demostrar el flujo completo de negocio dentro de PointCheck.

# 6. Trabajo por área

## 6.1. Backend

Las principales actividades realizadas fueron:

- Corrección de errores.

- Validación de servicios.

- Revisión de seguridad.

- Verificación de auditoría.

- Optimización final de consultas.

- Ajustes menores de estabilidad.

El backend alcanzó un estado estable para la entrega final.

## 6.2. Frontend

Las actividades principales fueron:

- Corrección de errores visuales.

- Mejoras de navegación.

- Ajustes de interfaz.

- Validación de formularios.

- Optimización de experiencia de usuario.

- Preparación de demostración.

La aplicación Android quedó completamente operativa para la presentación.

## 6.3. Documentación

Las actividades incluyeron:

- Informe final.

- Casos de prueba.

- Diagramas actualizados.

- Evidencias de Sprint.

- Presentación final.

- Guion de defensa.

Esta documentación permitió respaldar formalmente todo el trabajo realizado durante el proyecto.

# 7. Dificultades encontradas

## 7.1. Compatibilizar desarrollo y documentación

Durante esta etapa fue necesario equilibrar tareas técnicas con actividades académicas.

## 7.2. Corrección de errores menores

Aunque los errores detectados eran pequeños, muchos requerían revisar múltiples módulos simultáneamente.

## 7.3. Preparación de la defensa

La elaboración del informe, presentación y demostración implicó una carga importante de trabajo paralela al desarrollo técnico.

# 8. Sprint Review

Al finalizar el Sprint se lograron los siguientes resultados:

- Plataforma completamente funcional.

- Casos de prueba elaborados.

- Corrección de errores pendientes.

- Validación integral del sistema.

- Seguridad revisada.

- Documentación finalizada.

- Presentación preparada.

- Demostración definida.

- Proyecto listo para defensa.

# 9. Retrospectiva

La principal conclusión del equipo fue que el proyecto había evolucionado considerablemente respecto al prototipo inicial recibido durante marzo y abril de 2026.

A lo largo de siete Sprint se logró transformar una base inicial limitada en una plataforma completa de gestión de servicios que incorpora:

- arquitectura modular;

- autenticación segura;

- dashboards especializados;

- reservas inteligentes;

- reportes financieros;

- auditoría;

- administración global;

- integración con APIs externas;

- mecanismos de escalabilidad.

El equipo destacó especialmente el aprendizaje obtenido en áreas como arquitectura de software, desarrollo móvil, backend empresarial, seguridad y trabajo colaborativo.

# 10. Cierre del Proyecto

Con la finalización del Sprint 7 se dio por concluido el ciclo de desarrollo de PointCheck.

El proyecto quedó compuesto por:

### Backend

- Spring Boot.

- Arquitectura Feature-Based.

- Seguridad mediante BCrypt.

- Auditoría.

- UUID.

- MySQL.

### Frontend

- Android.

- Jetpack Compose.

- MVVM.

- Room Cache.

- Navegación modular.

### Integraciones

- OpenWeather API.

- Google Maps API.

### Gestión

- Scrum.

- Desarrollo iterativo.

- Documentación continua.

# 11. Conclusión Final del Proyecto

El Sprint 7 marcó el cierre formal del desarrollo de PointCheck y la culminación del proceso de titulación.

A través de siete iteraciones de trabajo, el equipo logró transformar un prototipo inicial en una solución tecnológica integral orientada a profesionales independientes y pequeñas empresas que requieren gestionar reservas, atención al cliente y procesos financieros.

El resultado final es una plataforma moderna, segura, escalable y alineada con buenas prácticas de ingeniería de software, capaz de demostrar no solo competencias técnicas en desarrollo móvil y backend, sino también capacidades de planificación, documentación, aseguramiento de calidad y trabajo colaborativo, elementos fundamentales para el ejercicio profesional de la ingeniería informática.