| NOMBRE DEL PROYECTO: | PointCheck |
| --- | --- |
| CÓDIGO DEL PROYECTO: |  |
| DIRECTOR DEL PROYECTO: | Maximo Zúñiga |
| FECHA DE ELABORACIÓN: | 19-04-2026 |

| HISTORIAL DE VERSIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FECHA Y HORA | N° DE VERSIÓN | DESCRIPCIÓN | ELABORADO POR |
| 19-04-2026 | 1.0 | Creacion | Máximo Zúñiga |
| 20-04-2026 | 1.1 | Ajustes y mejora de riesgos | Equipo completo |

PROPÓSITO DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO

Establecer un marco estructurado para identificar, analizar, gestionar y controlar los riesgos del proyecto PointCheck, asegurando el cumplimiento de objetivos en tiempo, costo y calidad.

METODOLOGÍA A EMPLEAR

Se utilizará una metodología basada en: - Identificación de riesgos por categorías - Evaluación mediante matriz Probabilidad x Impacto - Priorización de riesgos - Definición de estrategias: - Mitigar - Evitar - Transferir - Aceptar - Seguimiento continuo durante el desarrollo

ROLES Y RESPONSABILIDADES

| ROL | RESPONSABILIDADES |
| --- | --- |
| Director del Proyecto | Gestión global de riesgos |
| Desarrollador | Identificación de riesgos técnicos |
| Stakeholders | Validación de riesgos críticos |
| Usuario final | Retroalimentación del sistema |

CATEGORÍAS DE RIESGOS

- Técnicos - Operacionales - De planificación - Financieros - De usuario - De seguridad

FONDOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS

Se considera una reserva de contingencia equivalente al 10% del esfuerzo total del proyecto, destinada a cubrir: - Retrasos - Errores críticos - Ajustes no planificados

PROTOCOLOS PARA CONTINGENCIAS

- Replanificación de tareas - Redistribución de carga de trabajo - Corrección inmediata de errores críticos - Comunicación directa con stakeholders

FRECUENCIAS Y TIEMPOS

- Revisión de riesgos: semanal - Evaluación de impacto: quincenal - Auditoría: al cierre de cada fase

TOLERANCIA A RIESGOS DE LOS INTERESADOS

| INTERESADO | NIVEL DE TOLERANCIA |
| --- | --- |
| Cliente | Bajo |
| Desarrollador | Medio |
| Docente evaluador | Bajo |
| Usuarios | Bajo |

SEGUIMIENTO Y AUDITORÍA

Se realizará mediante: - Revisión semanal - Registro actualizado de riesgos - Control de incidencias

DEFINICIONES DE PROBABILIDAD

| NIVEL | DEFINICIÓN |
| --- | --- |
| Muy alto | Ocurre casi siempre |
| Alto | Probable |
| Medio | Posible |
| Bajo | Poco probable |
| Muy bajo | Poco posible |

DEFINICIONES DE IMPACTO NEGATIVO (POR OBJETIVO)

| NIVEL | ALCANCE | TIEMPO | COSTOS | CALIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Muy alto | Afecta todo el sistema | Retraso crítico | Alto costo | Muy baja calidad |
| Alto | Afecta módulos clave | Retraso importante | Costos elevados | Baja calidad |
| Medio | Afecta parcialmente | Retraso moderado | Costos medios | Afecta calidad |
| Bajo | Impacto menor | Retraso leve | Bajo costo | Poco impacto |
| Muy bajo | Sin impacto relevante | Sin retraso | Sin costo | Sin impacto |

PLANIFICACIÓN Y COSTOS DE CONTINGENCIAS

10% del tiempo total del proyecto Recursos reservados para correcciones

CONTROL DE LOS RIESGOS

- Registro actualizado - Revisión constante - Ajustes en planificación

APROBACIÓN

| Nombre | Cargo | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Iniciador/Patrocinador del Proyecto |  |  |
| Máximo Zúñiga | Director del Proyecto |  | 19/04/2026 |