### Guía Informe de Avance

Guía Proyecto APT- Informe de avance

Asignatura Portafolio de Título

1. Definición del Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | PointCheck es una aplicación móvil y sistema backend orientado a la gestión de reservas, atención de clientes y administración operativa para especialistas independientes y pequeños negocios de servicios. El proyecto nace como respuesta a la problemática de organización manual de reservas, control de clientes y seguimiento financiero básico que actualmente afecta a múltiples profesionales independientes. Durante la fase 2 del proyecto se realizó una evolución significativa de la arquitectura y del alcance técnico del sistema. Inicialmente el proyecto se encontraba orientado a una solución principalmente local basada en persistencia móvil; sin embargo, tras el análisis de escalabilidad, sincronización y disponibilidad de datos, el equipo decidió migrar hacia una arquitectura Backend-Driven. Actualmente, el sistema se estructura bajo una arquitectura cliente-servidor moderna utilizando: - Frontend Android desarrollado en Kotlin + Jetpack Compose. - Backend desarrollado en Spring Boot + Kotlin. - Persistencia relacional mediante MySQL. - ORM utilizando JPA/Hibernate. - Arquitectura en capas. - Arquitectura modular basada en features. - Integración mediante API REST. - Uso de DTOs para desacoplamiento de entidades. - Room Database como sistema de caché local. El backend se consolidó como la fuente principal de verdad del sistema, permitiendo centralizar la lógica de negocio, la persistencia de datos y la futura escalabilidad del proyecto. Durante las semanas 8 a 11 del desarrollo se lograron avances relevantes: - Configuración completa del backend. - Implementación inicial de API REST. - Integración Android ↔ Backend. - Creación de entidades JPA. - Implementación de relaciones entre modelos. - Integración de Retrofit. - Organización del frontend por módulos feature-based. - Diseño de arquitectura multirol. - Incorporación de panel administrativo. - Implementación inicial de dashboard y analytics. - Preparación para integración de seguridad JWT. El sistema actualmente considera tres roles principales: ## Cliente ## Usuario final que puede: - registrarse - iniciar sesión - reservar horas - revisar historial - visualizar estado de pagos ## Especialista ## Profesional encargado de: - administrar agenda - confirmar reservas - registrar atenciones - gestionar cobros - visualizar métricas ## Administrador ## Rol global del sistema con acceso a: - gestión de usuarios - supervisión de reservas - administración de cobros - métricas generales - generación de reportes - control operativo |
| --- | --- |
| Objetivos | ## Objetivo General Desarrollar una plataforma móvil y backend integrada que permita gestionar reservas, clientes, atenciones y cobros para especialistas independientes, utilizando tecnologías modernas de desarrollo de software y arquitectura escalable. ## Objetivos Específicos ### 1. Implementar una aplicación Android funcional Desarrollar una aplicación móvil utilizando Kotlin y Jetpack Compose que permita a los usuarios interactuar con el sistema mediante interfaces intuitivas y modernas. ### 2. Implementar un backend centralizado Desarrollar un backend utilizando Spring Boot + Kotlin capaz de administrar lógica de negocio, autenticación, persistencia y comunicación con la aplicación móvil. ### 3. Diseñar una arquitectura escalable Implementar una arquitectura basada en capas y módulos feature-based que permita mantener escalabilidad, mantenibilidad y separación de responsabilidades. ### 4. Integrar persistencia relacional Implementar MySQL junto a JPA/Hibernate para gestionar relaciones complejas entre entidades y garantizar integridad de datos. ### 5. Implementar comunicación cliente-servidor Integrar API REST mediante Retrofit para sincronizar la información entre frontend y backend. ### 6. Incorporar administración multirol Permitir la gestión diferenciada de funcionalidades según roles CLIENT, SPECIALIST y ADMIN. |
| Metodología | Para el desarrollo del proyecto se utilizó una metodología iterativa basada en sprints, permitiendo dividir el desarrollo en etapas incrementales y facilitar el monitoreo continuo del avance. El equipo trabajó utilizando: - reuniones semanales de seguimiento - control de versiones mediante GitHub - organización modular del código - división de responsabilidades por especialidad - documentación continua del sistema Además, el uso de GitHub permitió mantener un desarrollo colaborativo real mediante: - commits periódicos - respaldo de código - control de cambios - trabajo paralelo entre frontend y backend |
| Evidencias de avance | ## 1. Repositorio GitHub Se utilizó GitHub como sistema principal de versionado y respaldo del proyecto. Las evidencias incluyen: - commits de desarrollo - integración progresiva - evolución de arquitectura - implementación backend - cambios estructurales ## 2. Implementación Backend Spring Boot Se evidencia: - creación de controladores REST - servicios de negocio - repositorios JPA - configuración MySQL - integración Hibernate ## 3. Integración Android ↔ Backend La aplicación actualmente puede: - consumir endpoints REST - sincronizar reservas - gestionar autenticación básica - persistir datos locales mediante Room ## 4. Diagramas Arquitectónicos Se desarrollaron: - modelo 4+1 - diagramas UML - diagramas de despliegue - diagramas de secuencia |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |  |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de monitoreo y ajustes, para responder la siguiente pregunta. |  |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Desarrollo Backend y Arquitectura Cliente-Servidor | Configuración inicial del backend Spring Boot y estructura en capas | IntelliJ IDEA, Spring Boot, Kotlin, Gradle | Semanas 8–11 | Ismael Jiménez | La principal dificultad fue reorganizar el proyecto desde una arquitectura local hacia una arquitectura Backend-Driven. La experiencia previa en Kotlin facilitó la adaptación. | En curso | Se reemplazó la arquitectura inicial local por una arquitectura cliente-servidor utilizando API REST. |
| Persistencia y Modelado Relacional | Implementación de entidades JPA y relaciones Hibernate | MySQL, Hibernate, Spring Data JPA | Semanas 8–11 | Ismael Jiménez | Las relaciones entre entidades requirieron ajustes para evitar inconsistencias y mejorar escalabilidad. | En curso | Se incorporaron nuevas entidades como ProfessionalProfile, BillingRecord, Attention y Subscription. |
| Desarrollo Frontend Android | Integración visual de pantallas y navegación en Compose | Android Studio, Jetpack Compose, Kotlin | Semanas 8–11 | Benjamín Devia | La dependencia de endpoints backend generó retrasos menores durante las pruebas de integración. | En curso | Se reorganizó el frontend bajo arquitectura feature-based y MVVM pragmático. |
| Integración Cliente-Servidor | Comunicación entre App Android y API REST | Retrofit, JSON, Spring Boot | Semanas 9–11 | Ismael Jiménez / Benjamín Devia | Surgieron problemas de serialización y sincronización de modelos entre frontend y backend. | En curso | Se implementaron DTOs y validaciones backend para estabilizar la comunicación. |
| Documentación Técnica y Arquitectura | Elaboración de DAS, diagramas 4+1. | PlantUML, Word, Etc. | Semanas 2-11 | Máximo Zúñiga | La constante evolución arquitectónica obligó a actualizar repetidamente diagramas y documentación. | En curso | Se agregó arquitectura multirol incluyendo CLIENT, SPECIALIST y ADMIN. |
| Gestión de Roles y Administración | Implementación de estructura multirol y panel administrador | Spring Boot, Kotlin, Compose | Semanas 10-11 | Ismael Jiménez / Máximo Zúñiga | Fue necesario rediseñar permisos y flujos de navegación para soportar administración global. | En curso | Se incorporó oficialmente el rol ADMIN con acceso completo al sistema. |
| Dashboard y Analytics | Desarrollo inicial de métricas y paneles operativos | Backend Spring Boot, Compose UI | Semanas 10-11 | Benjamín Devia / Ismael Jiménez | La generación de métricas depende de consolidar más datos operacionales reales. | En curso | Se planificó expansión futura para analytics avanzados y reportes administrativos. |
| Seguridad y Autenticación | Planificación integración JWT y Spring Security | Spring Security, JWT | Próximas semanas | Ismael Jiménez | La prioridad actual fue estabilizar la arquitectura principal antes de incorporar seguridad avanzada. | No iniciado | Se programó implementación de autenticación robusta para próximas iteraciones. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo para fundamentar de manera adecuada qué obstáculos se te presentaron al realizar el plan de trabajo y cómo los abordaste y/o abordarás. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Durante el desarrollo del proyecto PointCheck se identificaron diversos factores que facilitaron y dificultaron el cumplimiento del plan de trabajo originalmente establecido. Uno de los principales factores facilitadores fue la correcta distribución de responsabilidades dentro del equipo, permitiendo que cada integrante se enfocara en un área específica del proyecto según sus fortalezas técnicas. Ismael se concentró principalmente en el desarrollo backend e integración utilizando Spring Boot, JPA/Hibernate y MySQL, Benjamín se enfocó en el desarrollo visual de la aplicación Android mediante Jetpack Compose y diseño UI/UX, mientras que Máximo se encargó de la documentación técnica, arquitectura del sistema, diagramas y seguimiento general del proyecto. Esta organización permitió avanzar de manera paralela en distintas áreas del sistema y mejorar la coordinación del equipo. Otro elemento que facilitó el avance fue el uso de GitHub como herramienta de control de versiones y trabajo colaborativo. Gracias al uso continuo de commits y respaldo de código, el equipo pudo mantener trazabilidad del desarrollo, organizar cambios arquitectónicos y trabajar simultáneamente en frontend y backend sin perder consistencia del proyecto. Además, la adopción de una arquitectura modular basada en features y una estructura backend en capas permitió mantener el proyecto organizado, desacoplado y preparado para futuras ampliaciones. Sin embargo, durante el desarrollo también surgieron dificultades importantes relacionadas principalmente con el cambio arquitectónico del proyecto. Inicialmente la aplicación estaba pensada como una solución mayoritariamente local utilizando Room Database como persistencia principal, pero posteriormente fue necesario migrar hacia una arquitectura Backend-Driven utilizando Spring Boot, API REST y MySQL como base de datos centralizada. Este cambio implicó reorganizar la lógica del sistema, redefinir entidades y relaciones JPA, adaptar el frontend a un modelo cliente-servidor y modificar la forma en que se sincronizaban los datos entre la aplicación móvil y el backend. Además, durante la integración Android ↔ Backend surgieron problemas de serialización JSON, sincronización de modelos y validación de respuestas HTTP, especialmente durante la implementación de Retrofit y la comunicación entre DTOs y entidades JPA. Estas dificultades fueron abordadas mediante la normalización de estructuras de datos, reorganización de endpoints REST y mejoras en la validación backend. También fue necesario ampliar considerablemente la arquitectura inicial para incorporar el rol ADMIN y funcionalidades relacionadas con dashboard, analytics y administración global, aumentando la complejidad del sistema pero fortaleciendo su escalabilidad y proyección futura.

Actividades ajustadas o eliminadas: A partir del monitoreo continuo del proyecto fue necesario realizar diversos ajustes relacionados con la arquitectura, persistencia y organización general del sistema. El cambio más importante correspondió a la migración desde una arquitectura basada principalmente en persistencia local hacia una arquitectura Backend-Driven, donde el backend pasó a convertirse en la fuente principal de verdad del sistema. Inicialmente se consideraba utilizar Room Database como principal mecanismo de almacenamiento, pero luego de analizar la necesidad de sincronización multiusuario, disponibilidad de datos y escalabilidad, el equipo decidió implementar un backend completo utilizando Spring Boot, Kotlin, API REST, MySQL y JPA/Hibernate. Este cambio obligó a reorganizar gran parte de la estructura del proyecto, incorporando una arquitectura en capas compuesta por Controller, Service y Repository, además de utilizar DTOs para desacoplar entidades y mejorar la comunicación entre frontend y backend. También fue necesario modificar la planificación inicial para incorporar nuevas entidades y relaciones relacionales más complejas como ProfessionalProfile, BillingRecord, Subscription y Attention, permitiendo extender las capacidades operativas del sistema y soportar nuevas funcionalidades administrativas y analíticas. Asimismo, se decidió incorporar un rol ADMIN con acceso global al sistema, permitiendo supervisar usuarios, reservas, cobros, métricas y reportes. Esta incorporación obligó a modificar casos de uso, diagramas arquitectónicos, estructura de navegación y lógica de permisos. Más que eliminar actividades, el proyecto evolucionó hacia una solución más completa y profesional, reorganizando prioridades para fortalecer escalabilidad, mantenibilidad e integración cliente-servidor.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: A pesar del avance sostenido del proyecto, existen algunas actividades que aún no han sido iniciadas completamente o que presentan cierto retraso debido a la priorización de tareas críticas relacionadas con la consolidación de la arquitectura principal del sistema. Una de las actividades pendientes más relevantes corresponde a la implementación de seguridad avanzada utilizando Spring Security y JWT, funcionalidad que fue pospuesta temporalmente para priorizar primero la estabilidad de la integración entre frontend y backend, la persistencia relacional y la correcta implementación de la lógica de negocio principal, las cuales siguen en curso. De igual manera, el proceso de testing avanzado todavía no se encuentra completamente desarrollado. Hasta el momento se han realizado principalmente pruebas funcionales básicas y validaciones manuales relacionadas con endpoints REST, sincronización de datos, persistencia y relaciones JPA, pero las pruebas unitarias automatizadas y pruebas de integración completas serán implementadas en las siguientes etapas del proyecto una vez estabilizada la arquitectura general del sistema. También se encuentran pendientes algunos aspectos relacionados con despliegue productivo, optimización de rendimiento y monitoreo avanzado del backend, los cuales fueron planificados para las etapas finales del desarrollo debido a que actualmente el enfoque principal se encuentra en consolidar las funcionalidades centrales del sistema y asegurar una integración correcta entre los distintos roles CLIENT, SPECIALIST y ADMIN. Estas actividades continúan consideradas dentro de la planificación general y serán abordadas progresivamente en las próximas iteraciones del proyecto.

Esta evaluación  corresponde a la segunda evaluación formativa que realizar el docente de APT en la semana 9.

4. Evaluación formativa informe de avance Fase 2 APT

A continuación se presenta una pauta de autoevaluación (rúbrica) que tiene como objetivo orientar a los estudiantes sobre los elementos a evaluar en esta fase .

Agente evaluador: Equipos

Cada equipo se deberá reunir, analizar los indicadores y en consenso, decidir la categoría de Nivel alcanzado por indicador según la información de la rúbrica.

| Coevaluación Informe de Avance |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimensión | Indicadores/Categoría | Completamente Logrado (CL) 100% Logro | Logrado (L) 60% Logro | Por Lograr (PL) 30% Logro | No Logrado (NL) 0% Logro | Retroalimentación (Comentarios) |
| Avance y monitoreo | 1. Identificar factores que han dificultado y/o facilitado el desarrollo del proyecto y plantear cómo abordar las dificultades detectadas. | Identificamos factores que han dificultado y/o facilitado el desarrollo del proyecto y planteamos cómo abordar todas las dificultades presentadas, en caso de ser necesario. | Identificamos factores que han dificultado y/ o facilitado el desarrollo del proyecto, y planteamos cómo abordar la mayoría de las dificultades presentadas. | Identificamos factores que han dificultado y/ o facilitado el desarrollo del proyecto, y planteamos cómo abordar solo algunas de las dificultades presentadas | No identificamos factores que han dificultado o facilitado el desarrollo del proyecto y/o no planteamos cómo abordar las dificultades presentadas |  |
| Evidencias | 2. Presenta evidencias de avance que cumplen los estándares de la disciplina de acuerdo con su planificación de avance. | Presentamos evidencias de avance que cumplen los estándares de la disciplina con excelencia. Justificamos ajustes en las evidencias de avance en caso de haber sido realizados. | Presentamos evidencias de avance que requieren ajustes de acuerdo a los estándares de la disciplina y justificamos los ajustes en caso de ser necesario. | Presentamos evidencias de avance que requieren ajustes mayores de acuerdo a los estándares de calidad de la disciplina y/o no justifica los ajustes en caso de ser necesario. | Presentamos evidencias de avance que no cumplen los estándares de la disciplina. |  |
| Aspectos Formales | 3. Utiliza un lenguaje técnico y pertinente de su disciplina, tanto en las presentaciones orales como en el contenido de los documentos formales que acompañan esta asignatura. | Utilizamos siempre un lenguaje técnico y pertinente de mi disciplina, tanto en las presentaciones orales como en el contenido de los documentos formales que acompañan esta asignatura. | Utilizamos la mayoría de las veces un lenguaje técnico y pertinente de mi disciplina, tanto en las presentaciones orales como en el contenido de los documentos formales que acompañan esta asignatura. | Utilizamos en ocasiones un lenguaje técnico y pertinente de mi disciplina, tanto en las presentaciones orales como en el contenido de los documentos formales que acompañan esta asignatura. | No Utilizamos un lenguaje técnico y pertinente de mi disciplina, tanto en las presentaciones orales como en el contenido de los documentos formales que acompañan esta asignatura. |  |
| Disciplinares | 4. Usa herramientas de desarrollo colaborativo para el desarrollo de aplicaciones en equipos de trabajo. | Usamos correctamente un versionador como GitLab, Bitbucket, GitHub u otro para respaldar el código fuente, desarrollando así la aplicación de manera colaborativa. | Usamos correctamente un versionador como GitLab, Bitbucket, GitHub u otro para respaldar el código fuente, desarrollando así la aplicación pero no de manera colaborativa. | Usamos un versionador como GitLab, Bitbucket, GitHub u otro para respaldar el código fuente de forma sistemática a lo largo del proceso. | No usamos correctamente un versionador como GitLab, Bitbucket, GitHub u otro para respaldar el código fuente. |  |
|  | 5.Implementa la solución de integración de acuerdo al modelado de negocio y arquitectura propuestos, que dan respuesta a los requerimientos de la fase 2. | Implementamos la totalidad de los componentes del Front End con el Back End comprometidos para la fase 2. | Implementamos entre el 79% y el 50% de los componentes del Front End con el Back End comprometidos para la fase 2. | Implementamos entre el 49% y el 25% de los componentes del Front End con el Back End comprometidos para la fase 2. | Implementamos menos del 25% de los componentes del Front End con el Back End comprometidos para la fase 2. |  |
|  | 6. Efectúa la manipulación de los datos de acuerdo a los requerimientos de la fase 2 | Efectuamos la manipulación de los datos de la totalidad de requerimientos comprometidos para la fase 2 | Efectuamos la manipulación de los datos entre el 79% y el 50% de requerimientos comprometidos para la fase 2. | Efectuamos la manipulación de los datos entre el 49% y el 25% de requerimientos comprometidos para la fase 2 . | Efectuamos la manipulación de los datos en menos del 25% de requerimientos comprometidos para la fase 2 . |  |

Competencias de Empleabilidad

| Dimensión | Indicadores/Categoría | 5 100% Logro | 4 80% Logro | 3 60% Logro | 2 30% Logro | 1 0% Logro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trabajo en Equipo (N1) | 7.Cumple las tareas que le son asignadas, con autonomía dentro del equipo, en los plazos requeridos. | Cumplimos las tareas que le son asignadas al interior del equipo, cumpliéndolas de forma autónoma y cumpliendo los plazos en las que deben estar finalizadas estas tareas. | Cumplimos con las tareas que le son asignadas en los plazos que son requeridos, con apoyo acotado del equipo. | Cumplimos con las tareas que le son asignadas en los plazos requeridos, con apoyo del equipo. | Cumplimos parcialmente las tareas asignadas, requiriendo apoyo para lograr los plazos. | No cumplimos las tareas asignadas. |
|  | 8.Participa de forma activa en los espacios de encuentro del equipo, compartiendo la información, los conocimientos y las experiencias. | Participamos de forma activa en los diversos espacios de encuentro del equipo, compartiendo la información, conocimientos y experiencias que posee con el equipo. | Participamos de forma activa en los espacios de encuentro del equipo, pero compartiendo información, y/o conocimientos y/o experiencias sin profundizar en las inquietudes de los demás | Participamos en los espacios de encuentro del equipo, compartiendo alguna información, conocimientos o experiencias de forma breve. | Participamos en los espacios de encuentro del equipo, pero no comparte información, conocimientos ni experiencias. | No participamos en equipos de trabajo. |
| Resolución de Problemas (N1) | 9. Aplica en su totalidad la alternativa de solución escogida para el problema planteado. | Aplicamos de manera total todos los elementos de la alternativa escogida, para poder solucionar el problema planteado. | Aplicamos la alternativa de solución escogida para el problema planteado, dejando fuera algunos puntos menores del problema. | Aplicamos de manera parcial la alternativa de solución escogida para el problema planteado dejando fuera puntos menores del problema. | Aplicamos algunos pasos superficiales para solucionar el problema planteado, más no la alternativa de solución escogida. | No aplicamos la alternativa de solución escogida para el problema planteado, o no ha elegido una alternativa de solución. |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, se añade esta columna para indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.